Приложение № 2.1

к приказу Министерства Энергетики РФ

от 24 марта 2010 года № 114

"Утверждаю"

Генеральный директор

_______________________ С.В. Козин

"_____"__________________ 2016 г.

Краткое описание инвестиционной программы

ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических

сетей» на период 2017-2021 г.г.

Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2017-2021 г.г. сформирована в соответствии с планами развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, с учетом значимости объектов электроснабжения, с учетом прогнозов по выручке от передачи электроэнергии и поступлений по договорам на технологическое присоединение, вновь заключенных договоров на технологическое присоединение.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

1. Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;

2. Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет эффективности работы оборудования, развития систем учета потребляемых энергоресурсов;

3. Модернизация основных фондов;

4. Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;

5. Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей.

6. Развитие систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повышения управляемости сетей и снижения времени реагирования на внештатные ситуации.

Актуальность разработки и реализации данной Программы для                 ЗАО «СПГЭС» обусловлена тем фактом, что существует ряд системных проблем, не позволяющих успешно реализовывать стратегические цели предприятия, в частности:

- уровень износа основных энергетических активов;

- потери при передаче электроэнергии по фактическим данным за 2015 год составляют 14,4%, что превышает нормативные показатели;

- дефицит свободных мощностей в центральных районах города Саратова.

Основной путь решения проблемы – техническое перевооружение физически устаревшего оборудования, реконструкция и строительство распределительных сетей, которые смогут с необходимым качеством транспортировать электроэнергию с учетом дополнительных нагрузок потребителей.

Основными целями ЗАО «СПГЭС» в перспективе до 2021 года являются:

1. Обеспечение стандартов качества и надежности снабжения потребителей электроэнергией;

2. Повышение экономической эффективности функционирования сетевой компании;

3. Улучшение взаимодействия с потребителями и обществом.

В настоящее время актуальной инвестиционной программой ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» является программа, утвержденная распоряжением Министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 24сентября 2015 года № 16-р.

Анализ отклонений основных параметров проекта инвестиционной программы на период 2017-2021 г.г. от ранее утвержденной, в части периода 2016-2020 г.г. представлен ниже:

| Наименование параметров |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ИТОГО 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, млн. руб. с НДС |  | Утвержденная | 274,16 | 290,84 | 302,83 | 316,12 | 1183,95 |
|  |  | Проект | 345,16 | 385,066 | 432,401 | 473,515 | 1636,142 |
|  |  | отклонения | 71 | 94,226 | 129,571 | 157,395 | 452,192 |
| Ввод основных фондов, млн. руб. с НДС |  | Утвержденная | 278,371 | 287,146 | 304,723 | 320,29 | 1190,53 |
|  |  | Проект | 338,71 | 380,11 | 430,05 | 480,66 | 1629,53 |
|  |  | отклонения | 60,339 | 92,964 | 125,327 | 160,37 | 439 |
| Вводимая мощность | МВА | Утвержденная | 0,5 | 0,35 | 0,92 | 0,13 | 1,9 |
|  |  | Проект | 0,79 | 0,165 | 0,975 | 1,59 | 3,52 |
|  |  | отклонения | 0,29 | -0,185 | 0,055 | 1,46 | 1,62 |
|  | км | Утвержденная | 1,2 | 4 | 2 | 0 | 7,2 |
|  |  | Проект | 0 | 4 | 1,2 | 0 | 5,2 |
|  |  | отклонения | -1,2 | 0 | -0,8 | 0 | -2 |

Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на период 2017-2021 г.г.  предусматривает финансирование капитальных вложений в объеме 1782,09 млн.руб., в том числе на техническое перевооружение и реконструкцию основных фондов – 1036,036 млн.руб., на новое строительство – 671,724 млн.руб.

Предлагаемое ЗАО «СПГЭС» в проекте инвестиционной программы увеличение на период 2017-2021 г.г. объемов финансирования связано с увеличением капитальных вложений на выполнение работ по технологическому присоединению заявителей к сетям предприятия. Фактическое выполнение работ по технологическому присоединению заявителей за предшествующие периоды превышало плановые показатели.

Финансирование капитальных вложений в разбивке по годам реализации инвестиционной программы:

- в 2017 году – 284,725 млн. руб.;

- в 2018 году – 318,066 млн. руб.;

- в 2019 году – 358,495 млн. руб.;

- в 2020 году – 391,788 млн. руб.;

- в 2021 году – 429,016 млн. руб.

Затраты на реализацию мероприятий складываются из стоимости проектных работ, выполняемых по объектам строительства и реконструкции электросетей, находящихся в зоне определенных районных подстанций, а также капитальных затрат на проведение непосредственного комплекса работ.

Сметная документация составлена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 09.04.2004 года постановлением Госстроя России от 05.03.2004 года № 15/1.

Стоимость строительства определена по сборникам сметно-нормативной базы федеральных (ФЕР-2001) и территориальных единичных расценок (ТЭР-2001) Саратовской области на строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы с учетом прогнозного индекса изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года, рассчитанного в соответствии с индексом дефлятором Минэкономразвития России.

Типовые сметные расчеты, подготовленные ЗАО «СПГЭС» для определения стоимости строительно-монтажных работ инвестиционных проектов, предусмотренных к выполнению, прошли проверку независимой экспертной организации - ООО «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Волжском регионе».

План финансирования капитальных вложений ЗАО «СПГЭС» в

прогнозных ценах на период 2017-2021 годов.

- (млн. руб. с учетом НДС)

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ) | 44,634 | 41,507 | 33,538 | 28,364 | 38,227 | 186,271 |
| Реконструкция кабельных линий (КЛ-6; 10 кВ) | 16,952 | 12,553 | 0,000 | 44,388 | 20,758 | 94,650 |
| Реконструкция распределительных пунктов (РП) | 27,360 | 21,888 | 61,202 | 26,342 | 37,875 | 174,666 |
| Реконструкция ТП | 10,877 | 13,275 | 15,297 | 16,542 | 21,121 | 77,113 |
| Реконструкция электросетевых объектов для технологических присоединений | 36,940 | 41,173 | 45,403 | 50,407 | 56,374 | 230,296 |
| Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности | 24,531 | 36,959 | 55,148 | 70,298 | 83,465 | 270,401 |
| Монтаж систем телемеханики и связи | 1,006 | 1,067 | 0,567 | 0,000 | 0,000 | 2,640 |
| Прокладка кабельных линий напряжением 6-10 кВ от центров питания | 1,162 | 17,533 | 6,430 | 0,000 | 0,000 | 25,124 |
| Строительство электросетевых объектов для технологических присоединений | 104,062 | 115,422 | 128,201 | 142,038 | 156,876 | 646,600 |
| Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 17,200 | 16,690 | 12,710 | 13,410 | 14,320 | 74,330 |

Источники финансирования капитальных вложений следующие:

| Источник финансирования (млн.руб.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль от основной деятельности | 54,932 | 62,157 | 73,008 | 75,512 | 79,260 | 344,868 |
| Амортизация | 107,789 | 119,919 | 133,310 | 148,094 | 164,199 | 673,313 |
| Возврат НДС | 43,433 | 48,519 | 54,686 | 59,764 | 65,443 | 271,844 |
| Плата за технологическое присоединение потребителей | 78,572 | 87,472 | 97,491 | 108,418 | 120,114 | 492,065 |
| Всего источников | 284,725 | 318,066 | 358,495 | 391,788 | 429,016 | 1782,090 |

Ввод основных фондов по инвестиционной программе за период 2017-2021 годов планируется в объеме 1787,646 млн.руб. За этот период планируется построить и реконструировать 125,354 км электрических сетей, в том числе 99,129 км воздушных линий 26,225 км кабельных линий и осуществить ввод трансформаторной мощности в объеме 59,180 МВА.

За период реализации инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» будет введено:

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ), км | 21,525 | 27,731 | 15,437 | 12,860 | 21,576 | 99,129 |
| Реконструкция кабельных линий (КЛ-6; 10 кВ), км | 3,600 | 1,668 | 0,000 | 11,402 | 4,355 | 21,025 |
| Реконструкция распределительных пунктов (РП), шт | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 1,000 | 7,000 |
| Реконструкция ТП, шт | 26,450 | 15,300 | 5,630 | 5,250 | 6,550 | 59,180 |
| Реконструкция электросетевых объектов для технологических присоединений |  |  |  |  |  |  |
| Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности, шт | 1117,000 | 1444,000 | 1892,000 | 2203,000 | 2425,000 | 9081,000 |
| Монтаж систем телемеханики и связи, шт | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| Прокладка кабельных линий напряжением 6-10 кВ от центров питания, км | 0,000 | 4,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 5,200 |
| Строительство электросетевых объектов для технологических присоединений |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений, ед. | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 37,000 |
| Реконструкция воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ), км | 21,525 | 27,731 | 15,437 | 12,860 | 21,576 | 99,129 |

Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по инвестиционной программе за период 2017-2021 годов позволит сократить потери электрической энергии городских электрических сетей и подстанций на 3,398 млн. кВт*ч, что в стоимостном выражении              составляет 7,388 млн. руб.

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

| Организационные мероприятия | Экономический эффект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В натуральном выражении (млн. кВт*ч) |  |  |  |  | В стоимостном выражении (млн. руб.) |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Замена проводов на перегруженных линиях 6,10 и 0,4кВ | 0,65 | 0,34 | 0,47 | 0,48 | 0,66 | 1,222 | 0,686 | 1,015 | 1,108 | 1,630 |
| Замена ответвлений от линий 0,4 кВ на самонесущий изолированный провод | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,075 | 0,040 | 0,064 | 0,092 | 0,098 |
| Замена перегруженных и установка, и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов | 0,057 | 0,068 | 0,072 | 0,07 | 0,081 | 0,107 | 0,137 | 0,155 | 0,161 | 0,200 |
| Строительство линий | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 0 |
| Строительство подстанций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разукрупнение распределительных линий 6,10 и 0,4кВ по проектам реконструкции | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,018 | 0,020 | 0 | 0,023 | 0,024 |
| Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,075 | 0,080 | 0,086 | 0,092 | 0,098 |
| Всего | 0,807 | 0,488 | 0,622 | 0,65 | 0,831 | 1,515 | 0,983 | 1,341 | 1,499 | 2,05 |

Выполнение всего комплекса технических мероприятий данной инвестиционной программы позволит стабилизировать работу городских электрических сетей и подстанций, повысить качество и надежность передаваемой электрической энергии, а также обеспечить электроэнергией строящиеся микрорайоны г. Саратова.

| Заместитель генерального директора по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС» |  | А.А. Тарасов |
| --- | --- | --- |