ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

| Номер извещения |  | № 159 |
| --- | --- | --- |
| Номер закупки на общероссийском официальном сайте |  | № 31300678569 |
| Способ размещения закупки |  | Прямая закупка у единственного Поставщика |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика |  | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки |  | Право заключения договора подряда на выполнение капитального ремонта помещения административного здания ЗАО «СПГЭС» |
| Наименование и месторасположение объекта |  | Капитальный ремонт помещения мастерской электромонтажного цеха административного здания № 40 по ул. Белоглинской. |
| Состав работ |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Электромонтажные работы – демонтаж старой проводки, демонтаж выключателей, розеток, светильников, монтаж проводки в кабель – канале, монтаж выключателей, розеток, светильников. 3. Строительные работы – демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, заделка трещин в кирпичных стенах, разборка плинтусов, демонтаж линолеума, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, демонтаж и монтаж оконных коробок, демонтаж и монтаж подоконников, демонтаж облицовки из плитки, монтаж керамической плитки 4. Отделочные работы – штукатурка откосов, шпаклевка откосов, окраска откосов, штукатурка и шпаклевка внутренних стен, окраска стен, шпаклевка и окраска потолка, окраска батарей. 5. Вывоз мусора. |
| Код ОКДП |  | 4560521 |
| Код ОКВЭД |  | 45.31 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора |  | 155 718 (сто пятьдесят пять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 29 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ |  | С 02.12.2013 г. - 25.12.2013 г. |
| Срок и место предоставления документации |  | Извещение носит уведомительный характер и не предполагает со стороны потенциальных участников закупки подачу Заявок на участие |
| Официальный общероссийский сайт, на котором размещена документация о закупке |  | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке |  | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке |  | Не требуется |
| Обеспечение заявки |  | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора |  | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) |  | Не предусмотрено |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками |  | Не предусмотрено |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) |  | Не предусмотрено |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) |  | Не предусмотрено |
| Отказ от проведения прямой закупки у единственного поставщика |  | Заказчик вправе отказаться от проведения прямой закупки у единственного поставщика |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов |  | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты |  | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 30 (десяти) дней с даты заключения договора; - окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи заявок |  | Извещение носит уведомительный характер и не предполагает со стороны потенциальных участников закупки подачу Заявок на участие |