Дополнительное соглашение №1

к договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ

№  292 СМР от 11.11.2014 г.

г. Саратов							 	                 «04» декабря 2014 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (ЗАО «СПГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Приказа № 214-3-к от 25.11.2014 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Яценко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Пункт 3.1. договора подряда № 292 СМР от «11» ноября 2014 г. считать действующим  в следующей редакции:

«Начало выполнения  работ – «12» ноября 2014 года.

Окончание выполнения работ – «25» июня 2015 года.»

2.  В части, не затронутой настоящим соглашением, договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ №  292 СМР от «11» ноября 2014 г., действует без изменений в полной мере.

3.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон договора, и является неотъемлемой частью договора.

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 в Саратовском отделении №8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 ОГРН 1026403349950 И.о. генерального директора _________________ А. Д. Филимонов | Подрядчик:ООО«ГорЭнергоСервис 410074, г. Саратов, ул. Актюбинская, д. 1 ИНН 6454074043 КПП 645001001 р/с 40702810956020102008 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанка России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Директор __________________ С.Ю. Яценко |
| --- | --- |