Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ

| г. Саратов |  | «___» ___________2015 г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________,

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы по капитальному ремонту строительной части объектов ЗАО «СПГЭС», расположенных по адресу:

-  г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 – электромонтажный цех (цех, комната мастеров, раздевалка);

-  г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 – коридор 2 этажа (от кабинета № 214 до кабинета № 223);

-  г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 – лестница 2-го подъезда;

- г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 – окраска металлических опор навесов, крыш навесов, ворот, дверей на территории базы ЗАО «СПГЭС»;

-  г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 119 – производственное помещение;

-  г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 – помещение ОДС;

-  г. Саратов,  ул. Ново-Астраханское шоссе, 119 – ремонт вентиляции;

- г. Саратов, ул. Магистральная, 1 – гараж 7-го участка, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях                          (Приложение № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 10) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 10) и составляет ______________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2015 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2015 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе                         5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

# 5. Обеспечение исполнения по договору

5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде банковской гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 1 319 393 (один миллион триста девятнадцать тысяч триста девяносто три) рубля 40 копеек, составляющем                  30 %  начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение банковской гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

6.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

6.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

6.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами.

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

6.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном пп. 6.1-6.4 договора.

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

6.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

7. Качество работ

7.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

7.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора,

7.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 6.3. и п. 6.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков.

7.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность за:

8.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта,

8.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

8.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

8.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

8.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- 9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств.

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда.

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

- нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

- нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ.

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9:

Дефектные ведомости;

Приложение № 10:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: ___________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2015 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»: Помещение ЭМЦ (цех, ком. мастеров, раздевалка); коридор 2- го этажа (ост. часть); лестница 2-го подъезда; ремонт (окраска) металлических навесов на территории базы ЗАО "СПГЭС"; производственное помещение (Н. - Астраханское ш., 119); помещение ОДС; ремонт вентиляции (Н. - Астраханское ш., 119); гараж 7-го участка. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Демонтаж/монтаж дверей деревянных с отделкой откосов. 3. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов. 4. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса. 5. Грунтовка/шпаклёвка/оштукатуривание декор. штук./окраска внутренних стен. 6. Монтаж потолка Армстронг. 7. Штробление стен. 8. Монтаж провода ВВГ. 9. Монтаж розеток, выключателей, светильников. 10. Оштукатуривание/окраска стен фасадных. 11. Оштукатуривание фасада. 12. Устройство стяжки бетонной. 13. Пробивка проёма в кипич. стене. 14. Монтаж перемычки во вновь созданном проёме. 15. Устройство обрамления проёма из мет. уголка 16. Монтаж вентилятора осевого. 17. Огрунтовка/окраска м/к. 18. Вывоз строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | С «__»___________2015 года по «__»__________2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» ___________2015 г.

- Дефектная ведомость

| Ремонт помещений ЭМЦ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Приме чание |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. ЭМЦ |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж окон деревянных |  | м2 | 15 |  |  |
| 2 | Смена отливов из оцинкованой стали |  | м | 7 |  |  |
| 3 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | м2 | 15 |  |  |
| 4 | Облицовка оконных откосов сэндвич панелями |  | м2 | 9 |  |  |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ |  | м.п. | 7 |  |  |
| 6 | Очистка помещений от строительного мусора |  | т | 0,3355 |  |  |
| 7 | Огрунтовка наружных откосов |  | м2 | 5 |  |  |
| 8 | Штукатурка наружных поверхностей оконных откосов |  | м2 | 5 |  |  |
| 9 | Окраска наружных откосов |  | м2 | 5 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Заделка отверстий в стенах |  | шт. | 5 |  |  |
| 11 | Установка штукатурного уголка |  | м.п. | 25 |  |  |
| 12 | Огрунтовка стен |  | м2 | 168 |  |  |
| 13 | Оштукатуривание стен |  | м2 | 40 |  |  |
| 14 | Окраска водоэмульсионными составами стен |  | м2 | 108 |  |  |
| 15 | Окраска масляными составами стен |  | м2 | 60 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Очистка поверхности потолка от побелки |  | м2 | 70 |  |  |
| 17 | Ремонт швов между плитами перекрытия |  | м | 18 |  |  |
| 18 | Огрунтовка потолка |  | м2 | 70 |  |  |
| 19 | Окраска водоэмульсионными составами потолков |  | м2 | 70 |  |  |
| Разное |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Окраска м/к труб и радиаторов отопления, м/к персон. шкафчиков и верстаков |  | м2 | 64 |  |  |
| 21 | Очистка поверхности деревянной двери щетками |  | м2 | 4 |  |  |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами дверных проемов |  | м2 | 4 |  |  |
| Ворота |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж каркаса из мет. трубы 20х20х4 мм |  | кг | 28 |  |  |
| 24 | Монтаж утеплителя пеноплекс тощиной 30 мм |  | м2 | 6 |  |  |
| 25 | Облицовка ворот по готовому каркасу фанерой толщ. 10 мм |  | м2 | 6 |  |  |
| 26 | Очистка поверхности от ржавчины |  | 1 м2 | 12 |  |  |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами ворот |  | м2 | 12 |  |  |
| 28 | Штукатурка поверхностей дверных откосов |  | м2 | 4 |  |  |
| Пандус металлический |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж стального уголка 40х40х4 мм |  | кг | 40 |  |  |
| 30 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  | кг | 150 |  |  |
| 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | м2 | 15 |  |  |
| 32 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | м2 | 15 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Демонтаж выключателей, розеток |  | шт. | 7 |  |  |
| 34 | Пробивка в кирпичных стенах борозд |  | м | 20 |  |  |
| 35 | Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором |  | м | 20 |  |  |
| 36 | Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 мм2 по стенам или в бороздах |  | м | 48 |  |  |
| 37 | Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 мм2 в коробах |  | м | 24 |  |  |
| 38 | Монтаж выключателя одноклавишного |  | шт. | 2 |  |  |
| 39 | Монтаж выключателя двухклавишного |  | шт. | 1 |  |  |
| 40 | Монтаж розетки двухгнездной |  | шт. | 4 |  |  |
| 41 | Монтаж светильника под ртутную лампу ДРЛ промышленный подвесной РСП 05-250-032, со стеклом |  | шт. | 8 |  |  |
| 42 | Монтаж светильника люминесцентного с призматическим рассеивателем потолочного типа PRS/S 436 с ЭМПРА |  | шт. | 1 |  |  |
| 43 | Монтаж устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А |  | шт. | 1 |  |  |
| 44 | Монтаж выключателя автоматического «IEK» ВА47-29М 1Р 16А |  | шт. | 2 |  |  |
| 45 | Монтаж выключателя автоматического «IEK» ВА47-29М 1Р 25А |  | шт. | 6 |  |  |
| 46 | Монтаж выключателя автоматического «IЕК» ВА47-29 3Р 40А |  | шт. | 1 |  |  |
| 47 | Монтаж щита распределительного наружной установки ЩРН-18з, с замком (395х310х120 мм) |  | шт. | 1 |  |  |
| Раздел 2. Комната мастеров |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Демонтаж окон деревянных |  | м2 | 3,3 |  |  |
| 49 | Смена отливов из оцинкованой стали |  | м | 2,5 |  |  |
| 50 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | м2 | 3,3 |  |  |
| 51 | Облицовка оконных откосов сэндвич панелями |  | м2 | 2 |  |  |
| 52 | Установка подоконных досок из ПВХ |  | м.п. | 2,5 |  |  |
| 53 | Очистка помещений от строительного мусора |  | т | 0,1122 |  |  |
| 54 | Огрунтовка наружных откосов |  | м2 | 2 |  |  |
| 55 | Штукатурка наружных поверхностей оконных откосов |  | м2 | 2 |  |  |
| 56 | Окраска наружных откосов |  | м2 | 2 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Демонтаж дверей деревянных |  | м2 | 2,1 |  |  |
| 58 | Монтаж металлической дверей |  | шт. | 1 |  |  |
| 59 | Установка штукатурного уголка |  | м.п. | 5 |  |  |
| 60 | Штукатурка поверхностей дверных откосов |  | м2 | 2 |  |  |
| 61 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная откосов |  | м2 | 2 |  |  |
| 62 | Установка и крепление наличников |  | м.п. | 5 |  |  |
| 63 | Очистка помещений от строительного мусора |  | т | 0,1298 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Очистка поверхности стен от побелки |  | м2 | 46 |  |  |
| 65 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  | м2 | 12 |  |  |
| 66 | Заделка отверстий в стенах |  | шт. | 4 |  |  |
| 67 | Установка штукатурного уголка |  | м.п. | 6 |  |  |
| 68 | Оштукатуривание стен |  | м2 | 98 |  |  |
| 69 | Огрунтовка стен |  | м2 | 80 |  |  |
| 70 | Окраска водоэмульсионными составами стен |  | м2 | 46 |  |  |
| 71 | Окраска масляными составами стен |  | м2 | 22 |  |  |
| 72 | Облицовка стен керамической плиткой |  | м2 | 12 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Очистка поверхности потолков от побелки |  | м2 | 18 |  |  |
| 74 | Заделка шва между плит перекрытия |  | м | 6 |  |  |
| 75 | Оштукатуривание потолков |  | м2 | 18 |  |  |
| 76 | Огрунтовка потолка |  | м2 | 18 |  |  |
| 77 | Окраска водоэмульсионными составами потолков |  | м2 | 18 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Разборка плинтусов |  | м | 17 |  |  |
| 79 | Разборка покрытий полов из линолеума |  | м2 | 18 |  |  |
| 80 | Ремонт деревянных полов |  | м2 | 18 |  |  |
| 81 | Устройство оснований полов из фанеры |  | м2 | 18 |  |  |
| 82 | Устройство покрытий из коммерческого линолеума ТАРКЕТТ |  | м2 | 18 |  |  |
| 83 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных |  | м | 17 |  |  |
| 84 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | м | 1 |  |  |
| 85 | Очистка помещений от строительного мусора |  | т | 0,1033 |  |  |
| Окраска |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Окраска м/к труб и радиаторов отопления |  | м2 | 14 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Демонтаж выключателей, розеток |  | шт. | 9 |  |  |
| 88 | Пробивка в кирпичных стенах борозд |  | м | 17 |  |  |
| 89 | Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором |  | м | 17 |  |  |
| 90 | Монтаж выключателя одноклавишного |  | шт. | 1 |  |  |
| 91 | Монтаж розетки двухгнездной |  | шт. | 6 |  |  |
| 92 | Монтаж розетки одногнездной |  | шт. | 2 |  |  |
| 93 | Монтаж кабеля ВВГ 3х1,5 мм2 |  | м | 10 |  |  |
| 94 | Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 мм2 |  | м | 30 |  |  |
| Раздел 3. Раздевалка ЭМЦ |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Демонтаж окон деревянных |  | м2 | 3,5 |  |  |
| 96 | Смена отливов из оцинкованой стали |  | м | 2,5 |  |  |
| 97 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | м2 | 3,5 |  |  |
| 98 | Облицовка оконных откосов сэндвич панелями |  | м2 | 2,5 |  |  |
| 99 | Установка подоконных досок из ПВХ |  | м.п. | 2,5 |  |  |
| 100 | Очистка помещений от строительного мусора |  | т | 0,1122 |  |  |
| 101 | Огрунтовка наружных откосов |  | м2 | 2 |  |  |
| 102 | Штукатурка наружных поверхностей оконных откосов |  | м2 | 2 |  |  |
| 103 | Окраска наружных откосов |  | м2 | 2 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Очистка поверхности стен от побелки |  | м2 | 43 |  |  |
| 105 | Установка штукатурного уголка |  | м.п. | 18 |  |  |
| 106 | Оштукатуривание стен |  | м2 | 35 |  |  |
| 107 | Огрунтовка стен |  | м2 | 69 |  |  |
| 108 | Окраска водоэмульсионными составами стен |  | м2 | 43 |  |  |
| 109 | Окраска масляными составами стен |  | м2 | 26 |  |  |
| 110 | Очистка поверхности металлической перегородки |  | м2 | 17 |  |  |
| 111 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | м2 | 17 |  |  |
| 112 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза |  | м2 | 17 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Очистка поверхности потолка от побелки |  | м2 | 24 |  |  |
| 114 | Ремонт швов между плитами перекрытия |  | м | 12 |  |  |
| 115 | Огрунтовка потолков |  | м2 | 24 |  |  |
| 116 | Окраска водоэмульсионными составами потолков |  | м2 | 24 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Демонтаж дверей деревянных |  | м2 | 4,2 |  |  |
| 118 | Установка перемычки из стального уголка 50х50х4 мм |  | м.п. | 5 |  |  |
| 119 | Ремонт кирпичной кладки стен |  | м3 | 0,2 |  |  |
| 120 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | м2 | 4,2 |  |  |
| 121 | Установка штукатурного уголка |  | м.п. | 5 |  |  |
| 122 | Штукатурка поверхностей дверных откосов |  | м2 | 4 |  |  |
| 123 | Установка и крепление наличников |  | м | 21 |  |  |
| 124 | Окраска масляными составами дверных проемов |  | м2 | 12 |  |  |
| 125 | Заделка трещин в кирпичных стенах |  | м | 10 |  |  |
| 126 | Очистка помещений от строительного мусора |  | т | 0,2596 |  |  |
| Окраска |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Окраска м/к труб и радиаторов отопления, персональных шкафчиков |  | м2 | 54 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Демонтаж выключателей, розеток |  | шт. | 2 |  |  |
| 129 | Монтаж выключателя одноклавишного |  | шт. | 1 |  |  |
| 130 | Монтаж розетки двухгнездной |  | шт. | 1 |  |  |
| 131 | Монтаж кабеля ВВГ 3х1,5 мм2 |  | м | 25 |  |  |
| 132 | Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 мм2 |  | м | 16 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |  |

Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» ___________2015 г.

Дефектная ведомость

| Ремонт коридора 2-го этажа (от кабинета № 214 до кабинета № 223) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных | м | 46 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 53 |  |
| 3 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок | м2 | 53 |  |
| 4 | Устройство оснований полов из фанеры | м2 | 53 |  |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 53 |  |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 46 |  |
| Раздел 2. Помещение № 1 |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |
| 7 | Замена деревянной двери двухстворчатой | м2 | 2,6 |  |
| 8 | Установка и крепление наличников | м.п. | 11 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание стен | м2 | 3 |  |
| 10 | Заделка трещин в стенах цементным раствором | м | 8 |  |
| 11 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 18 |  |
| 12 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 18 |  |
| Раздел 3. Помещение № 2 |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж дверей деревянных | м2 | 4,4 |  |
| 13 | Установка дверей деревянных | м2 | 2,2 |  |
| 14 | Установка и крепление наличников | м.п. | 10 |  |
| 15 | Установка дверей из ПВХ | м2 | 2,2 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 16 | Обработка стен бетоконтактом | м2 | 46 |  |
| 17 | Оштукатуривание стен | м2 | 46 |  |
| 18 | Штукатурка поверхностей дверных откосов | м2 | 4 |  |
| 19 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 50 |  |
| 20 | Отделка стен внутри помещений декоративной штукатуркой | м2 | 50 |  |
| 21 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 50 |  |
| 22 | Пробивка в кирпичных стенах борозд | м | 5 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 23 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 16 |  |
| Раздел 4. Помещение № 3 |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 24 | Обработка стен бетоконтактом | м2 | 38 |  |
| 25 | Оштукатуривание стен | м2 | 35 |  |
| 26 | Штукатурка поверхностей дверных откосов | м2 | 3 |  |
| 27 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | шт. | 1 |  |
| 28 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 38 |  |
| 29 | Отделка стен внутри помещений декоративной штукатуркой | м2 | 38 |  |
| 30 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 38 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 31 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 10 |  |
| Раздел 5. Помещение № 4 |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 32 | Обработка стен бетоконтактом | м2 | 38 |  |
| 33 | Оштукатуривание стен | м2 | 86 |  |
| 34 | Штукатурка поверхностей дверных откосов | м2 | 6 |  |
| 35 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 92 |  |
| 36 | Отделка стен внутри помещений декоративной штукатуркой | м2 | 92 |  |
| 37 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 92 |  |
| 38 | Пробивка в кирпичных стенах борозд | м | 3 |  |
| 39 | Установка уголков ПВХ | м.п. | 7 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 40 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 27 |  |
| Раздел 6. Различное |  |  |  |  |
| 41 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | м2 | 10 |  |
| 42 | Установка штукатурного уголка | м.п. | 44 |  |
| 43 | Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом | м2 | 20,7 |  |
| Раздел 7. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 44 | Установка светильников ARS 4х18 | шт. | 12 |  |
| 45 | Монтаж кабеля ВВГ 3х1,5 мм2 | м | 130 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» ___________2015 г.

Дефектная ведомость

| Ремонт лестницы 2-го подъезда здания ЗАО "СПГЭС" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Окна |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж окон деревянных | м2 | 8,6 |  |
| 2 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | м2 | 8,6 |  |
| 3 | Облицовка оконных откосов сэндвич панелями | м2 | 7 |  |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ | м.п. | 7,2 |  |
| 5 | Смена отливов из оцинкованной стали | м | 7 |  |
| 6 | Огрунтовка наружных откосов | м2 | 8 |  |
| 7 | Штукатурка наружных поверхностей оконных откосов | м2 | 8 |  |
| 8 | Окраска наружных откосов | м2 | 8 |  |
| 9 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,4421 |  |
| Раздел 2. Двери |  |  |  |  |
| 10 | Замена дверей деревянных | м2 | 10,5 |  |
| 11 | Огрунтовка дверных откосов | м2 | 10 |  |
| 12 | Штукатурка поверхностей дверных откосов | м2 | 10 |  |
| 13 | Установка и крепление наличников | м | 24 |  |
| 14 | Очистка поверхности металлической двери от ржавчины | м2 | 3 |  |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3 |  |
| 16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 3 |  |
| 17 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,5439 |  |
| Раздел 3. Полы |  |  |  |  |
| 18 | Разборка плинтусов цементных | м | 64 |  |
| 19 | Огрунтовка стен | м2 | 7 |  |
| 20 | Штукатурка поверхностей стен | м2 | 7 |  |
| 21 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 64 |  |
| 22 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,3968 |  |
| Раздел 4. Потолок и лестничные марши |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 23 | Очистка поверхности потолка от побелки | м2 | 15 |  |
| 24 | Заделка шва между плитами перекрытия | м | 12 |  |
| 25 | Оштукатуривание потолков | м2 | 15 |  |
| 26 | Шпатлевка потолков | м2 | 15 |  |
| 27 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 15 |  |
| 28 | Устройство плинтусов потолочных пенопластовых | м | 124 |  |
| 29 | Окраска водоэмульсионными составами потолков и потолочных плинтусов | м2 | 21,2 |  |
| Лестничные марши |  |  |  |  |
| 30 | Очистка поверхности лестничных маршей от побелки | м2 | 49 |  |
| 31 | Огрунтовка за 2 раза лестничных маршей | м2 | 61 |  |
| 32 | Шпатлевка лестничных маршей | м2 | 61 |  |
| 33 | Окраска водоэмульсионными составами лестничных маршей | м2 | 61 |  |
| 34 | Установка штукатурного уголка на нижнюю часть лестничных маршей | м.п. | 68 |  |
| Раздел 5. Стены |  |  |  |  |
| 35 | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,1 |  |
| 36 | Монтаж "пятаков" из листа толщ. 10 мм (3шт) | кг | 15,7 |  |
| 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1 |  |
| 38 | Заделка отверстий в стенах и перегородках оштукатуренных | шт. | 3 |  |
| 39 | Очистка поверхности стен от побелки | м2 | 99 |  |
| 40 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 10 |  |
| 41 | Обработка стен бетоконтактом | м2 | 109 |  |
| 42 | Оштукатуривание стен | м2 | 252 |  |
| 43 | Огрунтвока стен за 2 раза | м2 | 208 |  |
| 44 | Установка штукатурного уголка | м | 48 |  |
| 45 | Отделка стен внутри помещений декоративной штукатуркой | м2 | 208 |  |
| 46 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 208 |  |
| 47 | Окраска м/к лестничных ограждений, радиаторов отопления и ограждения щитовой масляными составами | м2 | 79 |  |
| Раздел 6. Различное |  |  |  |  |
| 48 | Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок | м.п. | 24 |  |
| 49 | Очистка поверхности перил от масляной краски | м2 | 12 |  |
| 50 | Покрытие перил лаком по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза | м2 | 12 |  |
| 51 | Устройство короба из пластиковых пенелей с одинарным металлическим каркасом | м2 | 7 |  |
| Раздел 7. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 52 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт. | 8 |  |
| 53 | Монтаж светильников потолочных | шт. | 8 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» ___________2015 г.

Дефектная ведомость

| Окраска металлоконструкций опор навесов, крыш навесов, ворот, дверей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| базы ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Окраска металлических конструкций |  |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности опор, ворот, дверей, навесов, лестниц, ограждения и т.д. | м2 | 2341 |  |
| 2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2341 |  |
| 3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2341 |  |
| 4 | Монтаж листовой стали толщиной 4 мм | м2 | 3 |  |
| 5 | Монтаж уголка равнополочного 50х5 мм | м.п | 12 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» ___________2015 г.

- Дефектная ведомость

| Ремонт производственного помещения по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 119 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Приме чание |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кирпичной кладки стен |  | м3 | 1,8 |  |  |
| 2 | Протравка стен нейтрализующим раствором |  | м2 | 38 |  |  |
| 3 | Оштукатуривание цоколя по сетке на высоту 1 м |  | м2 | 64 |  |  |
| Раздел 2. Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разборка бетонной отмостки |  | м3 | 0,6 |  |  |
| 5 | Разработка грунта вручную |  | м3 | 0,2 |  |  |
| 6 | Погрузка и вывоз строительного мусора |  | т | 1,26 |  |  |
| 7 | Устройство подстилающих слоев песчаных |  | м3 | 0,1 |  |  |
| 8 | Устройство подстилающих слоев щебеночных |  | м3 | 0,1 |  |  |
| 9 | Устройство опалубки |  | м2 | 6 |  |  |
| 10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | кг | 11 |  |  |
| 11 | Устройство бетонной отмостки |  | м2 | 6 |  |  |
| 12 | Железнение поверхности |  | м2 | 6 |  |  |
| Раздел 3. Кровля |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж каркаса козырька из уголка 40х40 мм |  | кг | 121 |  |  |
| 14 | Устройство покрытия каркаса козырька из стального листа толщ. 4 мм |  | м2 | 23 |  |  |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | м2 | 40 |  |  |
| 16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза |  | м2 | 40 |  |  |
| Раздел 4. Внутренние работы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Очистка поверхности стен от штукатурки |  | м2 | 29 |  |  |
| 15 | Протравка стен нейтрализующим раствором |  | м2 | 20 |  |  |
| 16 | Шпатлевка стен |  | м2 | 85 |  |  |
| 17 | Огрунтовка стен за 2 раза |  | м2 | 85 |  |  |
| 18 | Оштукатуривание стен |  | м2 | 29 |  |  |
| 19 | Штукатурка поверхностей оконных откосов |  | м2 | 10 |  |  |
| 20 | Окраска водоэмульсионными составами стен и откосов |  | м2 | 54 |  |  |
| 21 | Окраска масляными составами стен |  | м2 | 41 |  |  |
| 22 | Установка подоконных досок из ПВХ |  | п. м | 10 |  |  |
| 23 | Окраска м/к радиаторов и труб отопления |  | м2 | 10 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Огрунтовка бетонных полов |  | м2 | 48 |  |  |
| 25 | Окраска бетонных полов за 2 раза |  | м2 | 48 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Огрунтовка потолка за 2 раза |  | м2 | 48 |  |  |
| 27 | Окраска водоэмульсионными составами потолков |  | м2 | 48 |  |  |
| Раздел 5. Помещение склада |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Демонтаж м/к обрамления битумной ямы |  | кг | 120 |  |  |
| 29 | Разборка бетонных полов |  | м3 | 4,4 |  |  |
| 30 | Засыпка пазух котлованов песком |  | м3 | 12 |  |  |
| 31 | Устройство подстилающих слоев песчаных |  | м3 | 4,5 |  |  |
| 32 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм |  | м2 | 44 |  |  |
| 33 | Железнение поверхности |  | м2 | 44 |  |  |
| 34 | Огрунтовка бетонных полов |  | м2 | 44 |  |  |
| 35 | Окраска бетонных полов за 2 раза |  | м2 | 44 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |  |

Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» ___________2015 г.

Дефектная ведомость

| Ремонт помещений ОДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Окна |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж окон деревянных |  | м2 | 31,6 |  |  |
| 2 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | м2 | 31,6 |  |  |
| 3 | Смена отливов из оцинкованной стали |  | м | 18 |  |  |
| 4 | Облицовка оконных откосов сэндвич панелями |  | м2 | 18 |  |  |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ |  | м.п. | 18 |  |  |
| 6 | Установка уголков ПВХ |  | м.п. | 47 |  |  |
| 7 | Оштукатуривание стен вокруг окон |  | м2 | 16 |  |  |
| 8 | Огрунтовка стен за 2 раза |  | м2 | 16 |  |  |
| 9 | Шпатлевка стен |  | м2 | 16 |  |  |
| 10 | Окраска водоэмульсионными составами стен |  | м2 | 16 |  |  |
| 11 | Очистка помещений от строительного мусора |  | т | 0,8931 |  |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Очистка поверхности стен от штукатурки и побелки (отбить старую штукатурку) |  | м2 | 30 |  |  |
| 13 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | м2 | 30 |  |  |
| 14 | Оштукатуривание стен |  | м2 | 30 |  |  |
| 15 | Штукатурка поверхностей дверных откосов |  | м2 | 2 |  |  |
| 16 | Огрунтовка стен за 2 раза |  | м2 | 30 |  |  |
| 17 | Окраска водоэмульсионными составами стен |  | м2 | 15 |  |  |
| 18 | Окраска масляными составами стен |  | м2 | 15 |  |  |
| 19 | Установка уголков штукатурных |  | м.п. | 5 |  |  |
| Раздел 3. Разное |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Окраска труб водопроводных |  | м2 | 4 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |  |

Приложение № 8 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» ___________2015 г.

Дефектная ведомость

Ремонт вентиляции

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж вентилятора осевого |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пробивка отверстия в кирпичной стене |  | м2 | 1 |  |  |
| 2 | Монтаж вентилятора осевого |  | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Монтаж обрамления проёма уголком мет. 100 мм |  | м. п. | 6 |  |  |
| 4 | Огрунтовка/окраска м/к маслянной краской |  | м2 | 4 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |  |

Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» ___________2015 г.

Дефектная ведомость

| Ремонт помещения гаража 7-го участка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Ворота гаража |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности от ржавчины |  | м2 | 75 |  |  |
| 2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | м2 | 75 |  |  |
| 3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза |  | м2 | 75 |  |  |
| 4 | Разборка ДВП с внутренней части ворот |  | м2 | 37 |  |  |
| 5 | Монтаж каркаса из уголка 20х20 мм- 93 кг и квадратной трубы 20х20 мм- 57 кг |  | кг | 150 |  |  |
| 6 | Монтаж утеплителя пеноплекс толщиной 30 мм |  | м2 | 37 |  |  |
| 7 | Облицовка ворот пластиковой вогонкой |  | м2 | 37 |  |  |
| 8 | Облицовка откосов ворот ЦСП без каркаса |  | м2 | 19 |  |  |
| Раздел 2. Внутренние работы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Огрунтовка бетонных полов |  | м2 | 150 |  |  |
| 11 | Окраска бетонных полов за 2 раза |  | м2 | 150 |  |  |
| 12 | Заделка трещин в кирпичных стенах монтажной пеной |  | м | 30 |  |  |
| Раздел 3. Наружные работы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Штукатурка по сетке стен |  | м2 | 212 |  |  |
| 14 | Огрунтовка стен фасада |  | м2 | 212 |  |  |
| 15 | Окраска стен фасада водоэмульсионной краской |  | м2 | 212 |  |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пробивка в кирпичных стенах борозд |  | м | 40 |  |  |
| 17 | Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором |  | м | 40 |  |  |
| 18 | Монтаж розетки |  | шт. | 6 |  |  |
| 19 | Монтаж выключателя двухклавишного |  | шт. | 6 |  |  |
| 20 | Монтаж светильников со стеклом |  | шт | 10 |  |  |
| 21 | Монтаж щита распределительного ЩРв-9з-036УХЛ3 |  | шт. | 1 |  |  |
| 22 | Монтаж устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 16-40А |  | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Монтаж выключателей автоматических «IEK» ВА47-29М 1Р 16А |  | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Монтаж выключателей автоматических «IEK» ВА47-29М 1Р 25А |  | шт. | 2 |  |  |
| 25 | Монтаж выключателей автоматических «IEK» ВА47-29 3Р 32А |  | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Монтаж кабеля ВВГ 3х1,5 мм2 |  | м | 60 |  |  |
| 27 | Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 мм2 |  | м | 120 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |  |