Приложение № 1

к  договору   № ___ от «___» _______ 2014 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________ Д. В. Пивовар |  |  | ________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 . |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 18/5 от 8 июля 2013 года |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | Устройство пандуса административного здания ЗАО «СПГЭС», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ; 2. Разработка грунта, сущ. а/б покрытия; 3. Подсыпка слоёв из щебня, песка; 4. Устройство бетонного основания армированного по опалубке; 5. Кладка кирпичных стен; 6. Устройство облицовки пандуса керамической плиткой; 7. Установка поручней ограждения; 8. Вывоз грунта и строительного мусора |
| Сроки выполнения работ | с 25.02.2014 г. по 28.02.2014 г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Сметная документация |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |