ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 641П от 20.04.2015 года

г. Саратов                                                                                                 «10» июля 2015 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого заместителя генерального директора  Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности №  15 от 05.11.2013 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Яценко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 641П от 20.04.2015  г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

В связи с изменениями технических условий № 458 от 02.02.2015 г. стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в договор № 641П от 20.04.2015 года:

- Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «24» апреля 2015 года.

Окончание выполнения работ – «20» августа 2015 года».

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора подряда № 641П от 20 апреля 2015 года.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью договора подряда № 641П от 20 апреля 2015 года и вступает в силу с момента подписания.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»:	                                                       «ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

ЗАО «СПГЭС»                                                                ООО «ГорЭнергоСервис»

Первый заместитель 	Директор

генерального директора

_________________/А.Д. Филимонов/	   _________________/С.Ю. Яценко/

м.п.	    м.п.