ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения |  | № 17-15 |
| --- | --- | --- |
| Номер закупки на официальном сайте |  | № 31501975568 |
| Способ размещения закупки |  | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика |  | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки |  | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, г. Саратов, - реконструкция воздушной линии - 0,4кВ от РП-Репин расположенного по адресу: ул. Рижская, 2 «А», по ул. Репина, д. 14-40, ул. Рижская, д. 1-39, ул. Лебедева-Кумача, д. 6-42, ул. Промышленная, д. 4-41 «А», ул. Производственная, д. 2-42, 1-й Рижский проезд, д. 8-18, 1-й проезд Строителей, д. 1-2 |
| Состав работ |  | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ. 3. Демонтаж ответвлений к зданиям 4. Демонтаж деревянных опор 5. Установка деревянных опор на ж/бетонных приставках 6. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х120+1х95 7. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х35+1х54,6 8. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2): - сечением 2х16 9. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ РП – Репин до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х120мм2 . (2нитки) 10. Монтаж концевых муфт 4КВТп-1 (70-120) – 2шт; 4КНТп – 1 (70- 120) – 2шт. 11. Восстановление асфальтового покрытия Все работы вести согласно проекта шифр: 04 – 13 – 54 ЭС.С «Реконструкция воздушной линии 0,4кВ от РП - Репин по ул. Рижский проезд, ул. Репина, ул. Лебедева – Кумача, ул. Рижская, Рижский тупик». |
| Код ОКДП |  | 4560521 |
| Код ОКВЭД |  | 45.31 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора |  | 5 282 197 (пять миллионов двести восемьдесят две тысячи сто девяносто семь) рублей 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ |  | С 01.06.2015 г. – 24.08.2015 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке |  | С 02.02.2015 года до 14:00 26.02.2015 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке |  | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке |  | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке |  | Не требуется |
| Обеспечение заявки |  | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора |  | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) |  | 26.02.2015 г. 14:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 26.02.2015 г. 14:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) |  | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 04.03.2015 г. 14:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) |  | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 11.03.2015 г. 14:00 |
| Отказ от проведения конкурса |  | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов |  | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты |  | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора; - 70% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 90 (девяноста) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок |  | Со дня размещения на официальном сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |