ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к договору подряда № 462М от 17.06.2015 г.

г. Саратов                                                                                                               «21» декабря 2015 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности № 15 от 05.11.2013 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Яценко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о  нижеследующем:

- П. 1.1. Договора изменить и изложить  в следующей редакции:

«Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п.3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:

- строительство новой трансформаторной подстанции по типу К-42-1000

(№ 13 по ген. плану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон

№ 10 (1-я жилая группа), около жилых домов № 5, № 9 и № 11 (по ген. плану);

- монтаж оборудования в новой трансформаторной подстанции № 13 (по ген. плану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон № 10 (1-я жилая группа), около жилых домов № 5, № 9 и № 11;

- монтаж двух кабельных линий – 10 кВ от трансформаторной подстанции

№ 852 до трансформаторной подстанции № 13 по ул. Семёнова  протяженностью 812 метров

- монтаж камер КСО-394-03 в трансформаторной подстанции № 852 по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон № 10 (1-я жилая группа);

- пусконаладочные работы;

- благоустройство.

Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с проектом.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить их стоимость».

2. Раздел 2 настоящего договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет 9 689 751 (Девять миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 92 коп., в том числе НДС 18 % - 1 478 097 (Один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч девяносто семь) рублей  75 коп.

2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, согласована Сторонами и определена на основании локальных сметных расчетов.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора может быть изменена в связи необходимостью проведения дополнительных работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет 2 906 925 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 58 коп., в том числе НДС 18% - 443 429 (Четыреста сорок три тысячи четыреста двадцать девять) рублей 33 коп., Заказчик оплачивает в течение 5-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3».

3. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4.   Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

5.   Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ    № 462М от 17.06.2015 г.

Заказчик:                                                                         Подрядчик:

ЗАО «СПГЭС»	ООО «ГорЭнергоСервис»

Первый заместитель	                                                       Директор

Генерального директора

___________________/А.Д. Филимонов/		          ________________/С.Ю. Яценко/

М.П.								М.П.