Дополнительное соглашение № 2

к договору подряда № 351/2015 от 26.08.2015

(Рег. ООО НТП «Энергоконтроль» № 56/2015 от 01.09.2015)

г. Заречный, Пензенская обл.						«24» июля 2017 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице первого заместителя генерального директора Грищенко Д.О., действующего на основании доверенности № 2 от 16.01.2017 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью научно-техническое предприятие «Энергоконтроль», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Журавлёвой Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 351/2015 от 26 августа 2015 года о нижеследующем:

- В связи с изменением положений в АО «АТС», стороны договорились внести изменения в «Перечень работ и календарный план по модернизации АИИС КУЭ СПГЭС в связи с изменением схемы внешнего электроснабжения» (Приложение № 1 к договору подряда № 351/2015 от 26 августа 2015 г.), а именно:

- исключить выполнение работ по п. 4.5.

- С учетом пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения общая стоимость работ по договору подряда № 351/2015 от 26 августа 2015 г. уменьшилась на 141 600,00 (сто сорок одну тысячу шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. В связи с этим Заказчик не производит Исполнителю доплату по п. 4.4 Приложения № 1 к договору подряда № 351/2015 от 26 августа 2015 г.

- Остальные условия договора, которых не коснулись изменения, внесенные настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

- Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора подряда № 351/2015 от 26 августа 2015 года.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ЗАО «СПГЭС» Первый заместитель | ООО НТП «Энергоконтроль» Директор |
| генерального директора ______________ /Д.О. Грищенко/ | ____________ /Е.А. Журавлева/ |
| м.п. | м.п. |