# Договор об инвестировании строительства № ___

г. Саратов                				                              «__» ___________ 2015 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Инпромторг», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице генерального директора Холодкова Станислава Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. Предмет и общие условия договора

1.1. Предметом настоящего Договора является инвестирование в строительство следующих Объектов:

1.1.1. одноэтажного здания трансформаторной подстанции типа К-42-630 М4 (далее – новая ТП)  на земельном участке с кадастровым номером 64:48:010240:18  по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В.

Оборудование новой ТП (трансформаторы необходимой мощности, комплект оборудования распределительного устройства 6 кВ (РУ- 6кВ) (камеры КСО-394) и РУ-0,4 кВ) и работы по его монтажу не входят в предмет настоящего договора и не включаются в стоимость новой ТП, указанную в пункте 2.2.1 настоящего договора.

1.1.2. кабельной линии уровнем напряжения 6 кВ от новой ТП до соединения с кабелем КТП-73 – ТП-398 в направлении к ТП-398,  протяженностью 90 метров, сечением 3х150 мм2;

1.1.3. кабельной линии уровнем напряжения 6 кВ от новой ТП до соединения с кабелем КТП №73 – ТП №1048 в направлении к ТП №1048, протяженностью 110 метров, сечением 3х150 мм2;

1.1.4. кабельной линии уровнем напряжения 6 кВ  от новой ТП до соединения с кабелем КТП №73 – РП-Верхний в направлении к РП-Верхний, протяженностью 110 метров, сечением 3х150 мм2.

1.2. После завершения строительства, в сроки, указанные в п. 1.7 настоящего договора, Застройщик обязуется передать Объекты в собственность Инвестору.

1.3. Проектная площадь застройки новой ТП составляет 65 (шестьдесят пять)  кв.м.

1.4. Адрес, площадь, протяженность и другие характеристики Объектов будут определены после завершения строительства.

Несовпадение в сторону уменьшения или увеличения общей площади, протяженности и других характеристик Объектов, определенных по результатам инвентаризации с проектными  характеристиками не является основанием для изменения цены и условий настоящего договора.

1.5. Строительство новой ТП будет осуществляться на земельном участке с кадастровым номером 64:48:010240:18, площадью 7469 кв.м, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., с разрешенным использованием – для проектирования и строительства жилого дома переменной этажности.

Земельный участок принадлежит Застройщику на праве аренды, в соответствии с договором № 4118 аренды земельного участка от 24.12.2001 года, заключенным на основании постановления администрации города Саратова № 908-429 от 29.11.2001, зарегистрированным Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 19 июня 2006 года  за  № регистрации 64-64-01/091/2006-396; договором замены стороны в обязательстве от 04.05.2011г., зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 12.05.2011 года за  № регистрации 64-64-11/247/2011-060.

1.6. Строительство Объектов будет осуществляться для обеспечения электрической энергией жилого дома переменной этажности, б/с А, Б, В, Г с нежилыми помещениями, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В. и иных объектов недвижимости.

1.7. Срок завершения строительства Объектов  III квартал 2015 года.

1.8. Срок сдачи Инвестору новой ТП c целью проведения работ по монтажу электрооборудования не позднее «01» сентября 2015 года.

1.9. Застройщик гарантирует Инвестору отсутствие на момент заключения настоящего договора текущих имущественных обязательств и прав третьих лиц на Объекты. Застройщик также гарантирует, что в процессе исполнения настоящего договора имущественные права на Объекты не будут переданы иным лицам.

1.10. Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  подпунктом 15 пункта 7.11.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года).

2. Цена договора, срок и порядок расчетов

2.1. Стоимость Объектов согласована Сторонами и составляет 3 554 551,76 (три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 542 219,76 (пятьсот сорок две тысячи двести девятнадцать) рублей 76 копеек, из которых:

2.2.1. Стоимость новой ТП составляет 2 040 994,08 (два миллиона сорок тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 18%;

2.2.2. Стоимость кабельной линии, указанной в п. 1.1.2 настоящего договора составляет 439 420,20 (четыреста тридцать девять тысяч четыреста двадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18%;

2.2.3. Стоимость кабельной линии, указанной в п. 1.1.3 настоящего договора составляет 537 068,74 (пятьсот тридцать семь тысяч шестьдесят восемь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18%;

2.2.4. Стоимость кабельной линии, указанной в п. 1.1.4 настоящего договора составляет 537 068,74 (пятьсот тридцать семь тысяч шестьдесят восемь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18%.

2.2. Стоимость Объектов является твердой и изменению не подлежит.

2.3. Инвестор производит оплату по настоящему договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика в следующем порядке:

2.3.1. Стоимость новой ТП в сумме 2 040 994,08 (два миллиона сорок тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 18% Инвестор оплачивает в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента заключения договора;

2.3.2. Стоимость кабельной линии, указанной в п. 1.1.2 настоящего договора, в сумме 439 420,20 (четыреста тридцать девять тысяч четыреста двадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18%, Инвестор оплачивает в срок до «31» декабря 2015 года;

2.3.3. Стоимость кабельной линии, указанной в п. 1.1.3 настоящего договора, в сумме 537 068,74 (пятьсот тридцать семь тысяч шестьдесят восемь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18%, Инвестор оплачивает в срок до «31» декабря 2015 года;

2.2.4. Стоимость кабельной линии, указанной в п. 1.1.4 настоящего договора, в сумме 537 068,74 (пятьсот тридцать семь тысяч шестьдесят восемь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18%, Инвестор оплачивает в срок до «31» декабря 2015 года.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Застройщик обязуется:

3.1.1.  В соответствии с проектом строительства Объектов построить собственными или привлеченными силами Объекты не позднее срока, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего договора.

3.1.2.  Предоставлять по требованию Инвестора всю необходимую информацию о ходе строительства.

3.1.3.  В срок, указанный в пункте 1.8 сдать по акту приемки под монтаж электрооборудования Инвестору новую ТП с целью проведения Инвестором работ по монтажу электрооборудования.

3.1.4. Обеспечить доступ в новую ТП лиц, привлекаемых Инвестором с целью проведения работ по монтажу электрооборудования.

3.1.5. В срок до «01» октября 2015 года передать Инвестору Объекты в собственность по акту приема-передачи.

3.1.6. «В срок до «31» декабря 2018 года

- осуществить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством, образовав с учетом градостроительных и технических регламентов земельный участок, занимаемый новой ТП, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:010240:18 и внесения изменений в договор № 4118 аренды земельного участка от 24.12.2001 года, указанный в п. 1.5 настоящего договора;

- передать Инвестору образованный земельный участок, путем заключения договора замены стороны в обязательстве к договору № 4118 аренды земельного участка от 24.12.2001 года.

3.2. Застройщик вправе:

3.2.1. Требовать от Инвестора  полной и своевременной оплаты Стоимости Объектов.

3.3. Инвестор обязуется:

3.3.1. Оплатить  стоимость  Объектов в объеме и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора, срок и порядок расчетов) настоящего договора.

3.3.2. Собственными или привлеченными силами выполнить работы по монтажу электрооборудования, указанного в пункте 1.1.1 настоящего договора.

3.3.3. Осуществить все необходимые действия, связанные с государственной  регистрацией права собственности на Объект на свое имя.

3.4. Инвестор вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

4. Гарантия качества

4.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объектов устанавливается в количестве 24-х месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.

Гарантия качества распространяются на все конструктивные элементы Объектов, за исключением установленного Инвестором оборудования.

4.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объектов обнаружатся дефекты, допущенные по вине Застройщика, то Застройщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Инвестором сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Застройщик обязан направить своего представителя не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения письменного извещения Инвестора.  Гарантийный срок в этом случае продлевается соразмерно периоду устранения дефектов.

4.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объектов со стороны Инвестора и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Инвестором или третьими лицами.

4.4. При отказе Застройщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Инвестор составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Застройщика, два экземпляра до момента обращения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, с заявлением о государственной регистрации права собственности на Объект на имя Инвестора, находятся у Инвестора.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон.

Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

5.6. Каждая из Сторон вправе требовать расторжения договора в одностороннем порядке при несоблюдении существенных условий договора другой Стороной.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Инвестор: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 в Саратовском отделении №8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор ____________________С.В. Козин | Застройщик: ЗАО «Инпромторг» 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, Д. 12/1, стр. 1 офис 33 ИНН 7708541673, КПП 770801001 р/с 407028108000100027941 в ОАО Банк «Кузнецкий» к-с 30101810200000000707 БИК 045655707 ОГРН 1047796815670 Генеральный директор ____________________ С.Ю. Холодков |
| --- | --- |