# Договор об инвестировании строительства № __

г. Саратов                				                               «__» ___________ 2015 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ЖСК «Рубин», именуемый в дальнейшем «Застройщик», в лице председателя Белич Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. Предмет и общие условия договора

1.1. Предметом настоящего Договора является инвестирование в строительство следующего Объекта:

1.1.1. одноэтажного здания трансформаторной подстанции типа К-42-1000 (далее – новая ТП)  на земельном участке с кадастровым номером 64:48:020253:7 по адресу: г. Саратов, ул. Огородная.

Оборудование новой ТП (трансформаторы необходимой мощности, комплект оборудования распределительного устройства 6 кВ (РУ- 6кВ) (камеры КСО-394) и РУ-0,4 кВ) и работы по его монтажу не входят в предмет настоящего договора и не включаются в стоимость новой ТП, указанную в пункте 2.1 настоящего договора.

1.2. После завершения строительства, в сроки, указанные в п. 1.7 настоящего договора, Застройщик обязуется передать Объекты в собственность Инвестору.

1.3. Проектная площадь застройки ТП составляет 66 (шестьдесят шесть)  кв.м.

1.4. Адрес, площадь и другие характеристики Объекта будут определены после завершения строительства.

Несовпадение в сторону уменьшения или увеличения общей площад и других характеристик Объекта, определенных по результатам инвентаризации с проектными  характеристиками не является основанием для изменения цены и условий настоящего договора.

1.5. Строительство Объекта будет осуществляться на земельном участке с кадастровым номером 64:48:020253:7, площадью 10 165 кв.м, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Огородная,  с разрешенным использованием – для размещения домов многоэтажной жилой застройки.

Земельный участок принадлежит Застройщику на праве аренды, в соответствии с договором № 743 аренды находящегося в государственной собственности земельного участка от 06.10.2008 года, заключенным на основании постановления Комитета по управлению имуществом Саратовской области  № Т-6629-р от 22.09.2008г., зарегистрированным в Управлении Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 20.10.2008 года  за  № регистрации 64-64-11/660/2008-146; договором замены стороны в обязательстве от 20.05.2011г., зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 31.05.2011 года за  № регистрации 64-64-11/293/2011-115.

1.6. Строительство Объекта будет осуществляться для обеспечения электрической энергией многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями, расположенных :  г.Саратов, в границах ул.Огородная.

1.7. Срок завершения строительства Объекта  IV квартал 2015 года.

1.8. Срок сдачи Инвестору Объекта c целью проведения работ по монтажу электрооборудования не позднее «01» ноября 2015 года.

1.9. Застройщик гарантирует Инвестору отсутствие на момент заключения настоящего договора текущих имущественных обязательств и прав третьих лиц на Объект. Застройщик также гарантирует, что в процессе исполнения настоящего договора имущественные права на Объект не будут переданы иным лицам.

1.10. Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  подпунктом 15 пункта 7.11.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от «20» апреля 2015 года).

2. Цена договора, срок и порядок расчетов

2.1. Стоимость Объекта согласована Сторонами и составляет 2 180 080,68 (два миллиона сто восемьдесят тысяч восемьдесят) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 332 554,68 (триста тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 68 копеек.

2.2. Стоимость Объекта является твердой и изменению не подлежит.

2.3. Инвестор производит оплату по настоящему договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика в следующем порядке:

2.3.1. Стоимость Объекта в размере 50%, что составляет 1 090 040,34 (один миллион девяносто тысяч сорок) рублей 34 копейки, Инвестор оплачивает в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента заключения договора;

Оставшуюся стоимость Объекта в размере 50%, что составляет 1 090 040,34 (один миллион девяносто тысяч сорок) рублей 34 копейки, Инвестор оплачивает в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Застройщик обязуется:

3.1.1.  В соответствии с проектом строительства Объекта построить собственными или привлеченными силами Объект не позднее срока, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего договора.

3.1.2.  Предоставлять по требованию Инвестора всю необходимую информацию о ходе строительства.

3.1.3. Уведомить Инвестора о завершении строительства Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения строительства.

3.1.4.  В срок, указанный в пункте 1.8, сдать Инвестору по акту приемки под монтаж электрооборудования Объект с целью проведения Инвестором работ по монтажу электрооборудования.

3.1.5. Обеспечить доступ в Объект  лиц, привлекаемых Инвестором с целью проведения работ по монтажу электрооборудования.

3.1.6. В срок до «01» ноября  2015 года передать Инвестору Объект в собственность по акту приема-передачи.

3.1.7. «В срок до «01» марта 2016 года

- осуществить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством, образовав с учетом градостроительных и технических регламентов земельный участок общей площадью не менее 110 (ста десяти) кв.м., занимаемый Объектом, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:020253:7 и внесения изменений в договор № 743 аренды находящегося в государственной собственности земельного участка от 06.10.2008 года, указанный в п. 1.5 настоящего договора;

- передать Инвестору образованный земельный участок, путем заключения договора замены стороны в обязательстве к договору № 743 аренды находящегося в государственной собственности земельного участка от 06.10.2008 года.

3.2. Застройщик вправе:

3.2.1. Требовать от Инвестора  полной и своевременной оплаты Стоимости Объекта.

3.3. Инвестор обязуется:

3.3.1. Оплатить  стоимость  Объекта в объеме и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора, срок и порядок расчетов) настоящего договора.

3.3.2. Собственными или привлеченными силами выполнить работы по монтажу электрооборудования, указанного в пункте 1.1.1 настоящего договора.

3.3.3. Осуществить все необходимые действия, связанные с государственной  регистрацией права собственности на Объект на свое имя.

3.4. Инвестор вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

4. Гарантия качества

4.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается в количестве 24-х месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.

Гарантия качества распространяются на все конструктивные элементы Объекта, за исключением установленного Инвестором оборудования.

4.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Застройщика, то Застройщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Инвестором сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Застройщик обязан направить своего представителя не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения письменного извещения Инвестора.  Гарантийный срок в этом случае продлевается соразмерно периоду устранения дефектов.

4.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Инвестора и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Инвестором или третьими лицами.

4.4. При отказе Застройщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Инвестор составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Застройщика, два экземпляра до момента обращения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, с заявлением о государственной регистрации права собственности на Объект на имя Инвестора, находятся у Инвестора.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

5.3. За неисполнение или  ненадлежащее  исполнение  взятых  на  себя обязательств по  настоящему  договору Стороны  несут  ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Условия настоящего договора могут быть изменены  по  взаимному  соглашению Сторон.

Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными, если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

5.6. Каждая  из  Сторон  вправе  требовать  расторжения  договора  в одностороннем порядке при  несоблюдении  существенных  условий  договора другой Стороной.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Инвестор: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 в Саратовском отделении №8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор ____________________С.В. Козин | Застройщик: ЖСК «Рубин» 410010, г. Саратов, ул. Навашина С.Г., 40/1 ИНН 6452945400, КПП 645201001 р/с 407038109560000000161 в Саратовском ОСБ № 8622 г.Саратов к-с 30101810500000000649 БИК 046311649 ОГРН 1096450009479 Председатель ____________________ Белич В.И. |
| --- | --- |