Дополнительное соглашение №2

к договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ

№306 СМР от 27.03.2015 г.

г. Саратов							 	      «25» июня 2015 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (ЗАО «СПГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Яценко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Пункт 2.4.2. договора подряда № 306СМР от «27» марта 2015 г. изложить в следующей редакции:

«промежуточный расчет по договору производится Заказчиком за фактически выполненный объем работ, согласно подписанных Сторонами промежуточных актов о приемке выполненных работ в течение 5-ти банковских дней с момента подписания».

- Пункт 2.4. договора подряда № 306СМР от «27» марта 2015 г. дополнить подпунктом 2.4.3. в следующей редакции:

«окончательный расчет по договору производится Заказчиком с учетом авансового и промежуточных платежей в течение 5-ти банковских дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ».

- Пункт 3.1. договора подряда № 306 СМР от «27» марта 2015 г. считать действующим  в следующей редакции:

«Начало выполнения работ – «01» апреля 2015 года.

Окончание выполнения работ – «17» августа 2015 года.»

- В части, не затронутой настоящим соглашением, договор на выполнение строительно-монтажных работ № 306 СМР от «27» марта 2015 г., действует без изменений в полном объеме.

5.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон договора, и является неотъемлемой частью договора.

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 в Саратовском отделении №8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 ОГРН 1026403349950 Генеральный директор _________________С.В. Козин | Подрядчик: «ООО ГорЭнергоСервис» 410074, г. Саратов, ул. Актюбинская, д. 1 ИНН 6454074043 КПП 645001001 р/с 40702810956020102008 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанка России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Директор __________________ С.Ю. Яценко |
| --- | --- |