Приложение №

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г., |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Окраска дверей, жалюзи и мет. частей ТП: ТП-1454 (Жуковского, 22); ТП - 1438 (Жуковского, 23); ТП - 644 (Артилерийская, 10/22); ТП - 243 (Астраханская, уг. Б. Горной); ТП - 242 (Астраханская, 118-А); ТП -119 (Соколовая, уг. Танкистов); ТП -91 (Рахова, уг. Б. Горной); ТП - 14 (Рабочая, уг. Емлютина); ТП -16 (Астраханская, 148); ТП -649 (Навашина, 16/18); ТП -650 (Навашина, 10/12); ТП -1114 (1-й Магнитный пр-д, уг. Городского); ТП -1311 (Усть-Курдюмская, 11); ТП -1324 (Братьев Никитиных, 8); ТП -1325 (Братьев Никитиных, 8-Д); ТП -1326 (Фёдоровская, 5); ТП -1327 (Фёдоровская, 1); ТП -37 (Наб. Космонавтов, 2); ТП -1084 (Чернышевского, уг. Б. Садовой); ТП -509 (пр-д Энергетиков, 16); ТП -231 (Миллеровская, 69). |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Очистка поверхностей металлическими щётками. 3. Обеспыливание / огрунтовка поверхности. 4. Окраска масляными составами. 5. Вывоз строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | С 04.04.2016 года по 29.06.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |