ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
к договору подряда №847П от 28.01.2016 года

г. Саратов                                                                                                     «28» апреля 2017 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого заместителя генерального директора  Грищенко Дмитрия Олеговича, действующего на основании Доверенности №  2 от 16.01.2017 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 847П от 28.01.2016  г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:

- Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «28» января 2016 года.

Окончание выполнения работ – «01» августа 2017 года».

- Строку седьмую Приложения №1 Договора изложить  в следующей редакции:

| Сроки выполнения работ | С 28.01.2016 года по 01.08.2017 года. |
| --- | --- |

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.

- Адреса, реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 | Подрядчик: ООО «ГорЭнергоСервис» 410048 г. Саратов Ново-Астраханское шоссе, д. 119 ИНН 6454074043 КПП 645101001 р/с 40702810956020102008 Саратовское отделение № 8622 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 |
| --- | --- |

Первый заместитель 	Директор

генерального директора

_____________________ Д.О. Грищенко   	 ________________ А.Н. Куликов