ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 393РР от 18 июля 2016 г.

г. Саратов                                                                                                                                  «27» сентября 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСевис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Внести изменения в договор подряда № 393РР от 18.07.2016 г. в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по ремонту кровли нежилого здания литер ААА1А2, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, и по ремонту кровли здания РП-Победа, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, 44, изложив п. 2.1 в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложение № 4, 4-1, 4-2) и составляет 4 000 738 (четыре миллиона семьсот тридцать восемь) рублей 39 копеек, в том числе НДС 18% - 610 282 (шестьсот десять тысяч двести восемьдесят два) рубля 13 копеек, в том числе:

- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 4) и составляет 3 721 209,58 (три миллиона семьсот двадцать одна тысяча двести девять рублей 58 копеек), в том числе НДС 18% - 567 642,14 (пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок два рубля 14 копеек);

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора (скрытых работ) и зафиксированных в Акте освидетельствования скрытых работ от «22» сентября 2016 года, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4-1 «Локальный сметный расчет на капитальный ремонт административного здания по адресу: ул. Белоглинская, 40») и составляет 147 111 (сто сорок семь тысяч сто одиннадцать) рублей 15 копеек;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора (скрытых работ) и зафиксированных в Акте освидетельствования скрытых работ от «25» августа 2016 года, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4-2 «Локальный сметный расчет на капитальный ремонт РП «Победа», ул. Соколовая, 44») и составляет 132 417 (сто тридцать две тысячи четыреста семнадцать) рублей 66 копеек.»

2. Все остальные положения договора подряда № 393РР от 18.07.2016 года остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда № 393РР от 18.07.2016 года.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 | Подрядчик: ООО «ГорЭнергоСервис» 410048 г. Саратов Ново-Астраханское шоссе, д. 119 ИНН 6454074043 КПП 645101001 р/с 40702810956020102008 Саратовское отделение № 8622 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 |
| --- | --- |

Подписи сторон:

Генеральный директор	Директор

ЗАО «СПГЭС»	ООО «ГорЭнергоСервис»

_________________ С.В. Козин	_________________А.Н. Куликов

м.п.	м.п.