ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда №875 М от 14.07.2016 года

г. Саратов                                                                                                       «31» августа  2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора  Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности № 15 от 05.11.2013г., с одной стороны, и         Общество с ограниченной ответственностью «СаратовСтройСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кузнецова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №875 М от 14.07.2016  г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в договор подряда № 875 М от 14.07.2016 г.:

- Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «15» июля 2016 года.

Окончание выполнения работ – «15» сентября 2016 года».

- Строку шестую Приложения №1 к договору подряда №875 М от 14.07.2016 г. изложить в следующей редакции:

| Сроки выполнения работ | С 15.07.2016 года по 15.09.2016 года. |
| --- | --- |

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора подряда № 875 М от 14.07.2016 года.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью договора подряда № 875 М от 14.07.2016 года и вступает в силу с момента подписания.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»:	                                                                                 «ПОДРЯДЧИК»:

ЗАО «СПГЭС»                                                                ООО «СаратовСтройСервис»

Первый заместитель	Директор

Генерального  директора

_________________/А.Д. Филимонов/	   _________________/А.М. Кузнецов/

м.п.	    м.п.