ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда №1008П от 05.08.2016 года

г. Саратов                                                                                                     «07» сентября 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого заместителя генерального директора  Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности №  15 от 05.11.2013 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие «ЭЛТЕК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пивовара Дмитрия  Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 1008П от 05.08.2016  г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в договор подряда № 1008П от 05.08.2016 г.:

- Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «05» августа 2016 года.

Окончание выполнения работ – «10» октября 2016 года».

- Строку седьмую Приложения №1 к договору №1008П от 05.08.2016 г. изложить              в следующей редакции:

| Сроки выполнения работ | С 05.08.2016 года по 10.10.2016 года. |
| --- | --- |

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора подряда № 1008П от 05.08.2016 года.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью договора подряда № 1008П от 05.08.2016 года и вступает в силу с момента подписания.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»:	                                                       «ПОДРЯДЧИК»:

ЗАО «СПГЭС»                                                                ООО СМП «ЭЛТЕК»

Первый заместитель 	Директор

генерального директора

_________________/А.Д. Филимонов/	   _________________/Д.В. Пивовар /

м.п.	    м.п.