ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 1014М от 26.08.2016 года

г. Саратов                                                                                                     «31» октября 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого заместителя генерального директора  Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности № 15 от 05.11.2013 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СаратовСтройСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кузнецова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №1014М от 26.08.2016  г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:

- Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «26» августа 2016 года.

Окончание выполнения работ – «01» декабря 2016 года».

- Строку шестую Приложения №1 Договора изложить в следующей редакции:

| Сроки выполнения работ | С 26.08.2016 года по 01.12.2016 года. |
| --- | --- |

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.

5. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 | Подрядчик: ООО «СаратовСтройСервис» 410003, г. Саратов, Волочаевский проезд, д.5 ИНН/КПП 6452936734/645001001 р/с 40702810100000101449 в ЗАО «Банк «Агророс» к/с 30101810600000000772 БИК 046311772 |
| --- | --- |

Первый заместитель				     Директор

генерального директора

_____________________ /А.Д. Филимонов/   	 ________________ /А.М. Кузнецов/

м.п.                                                                                   м.п.