ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда №941М от 07.09.2016 года

г. Саратов                                                                                                     «27» сентября 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого заместителя генерального директора  Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности №  15 от 05.11.2013 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 941М от 07.09.2016  г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в договор подряда № 941М от 07.09.2016 г.:

- Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «07» сентября 2016 года.

Окончание выполнения работ – «14» октября 2016 года».

- Строку шестую Приложения №1 к договору № 941М от 07.09.2016 г. изложить              в следующей редакции:

| Сроки выполнения работ | С 07.09.2016 года по 14.10.2016 года. |
| --- | --- |

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора подряда № 941М от 07.09.2016 года.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью договора подряда № 941М от 07.09.2016 года и вступает в силу с момента подписания.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»:	                                                       «ПОДРЯДЧИК»:

ЗАО «СПГЭС»                                                                ООО «ГорЭнергоСервис»

Первый заместитель 	Директор

генерального директора

_________________/А.Д. Филимонов/	   _________________/А.Н. Куликов/

м.п.	    м.п.