ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору подряда № 685М/2 от 24 ноября 2016 г.

г. Саратов                                                                                                                           «23» декабря 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности № 18 от 03.11.2016г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Внести изменения в договор подряда № 685М/2 от 24.11.2016 г. в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по прокладке 2КЛ-10кВ от ТП №42 (по г.п.) до ТП № 43(по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон № 7 и прокладке 2КЛ-0,4кВ от ТП № 43 (по г.п.) до ВРУ жилого дома № 3 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон № 7, изложив п. 2.1, п. 2.2. и п. 2.4.1. в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора составляет  1 364 283 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят три) рубля 05 копеек, в том числе НДС 18% - 208 110 (Двести  восемь  тысяч сто десять) рублей 97 копеек, в том числе:

- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2, № 3) и составляет 1 343 617 (Один миллион триста сорок три тысячи шестьсот семнадцать) рублей 92 коп., в том числе НДС 18 % - 204 958 (Двести четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь)  рублей  67 коп.;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора (скрытых работ) и зафиксированных в Акте освидетельствования скрытых работ от «14» декабря 2016 года, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4 «Локальный сметный расчет на монтаж КЛ-0,4кВ ТП № 43 (по г.п.) – ВРУ ж/дома № 3 (по г.п.), микрорайон № 7, Кировский район, в две нитки протяженностью по 85 м. (рыхление мерзлого грунта») и составляет 5 316 (Пять  тысяч триста шестнадцать) рублей 15 копеек;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора (скрытых работ) и зафиксированных в Акте освидетельствования скрытых работ от «14» декабря 2016 года, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5 «Локальный сметный расчет на монтаж КЛ-10кВ ТП № 42 (по г.п.) – ТП №43 (по г.п.), микрорайон № 7, Кировский район, в две нитки протяженностью по 168 м. (рыхление мерзлого грунта») и составляет 15 348 (Пятнадцать тысяч триста сорок восемь) рублей 98 копеек.

2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, согласована Сторонами и определена на основании локального  сметного расчета (Приложение № 2, № 3, № 4, № 5).

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет 409 284 (Четыреста девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 92 коп., в том числе НДС 18%  62 433 (Шестьдесят две тысячи четыреста тридцать три) рубля 29 коп., Заказчик оплачивает в течение 5-ти банковских дней с даты заключения договора.»

2. Все остальные положения договора подряда № 685М/2 от 24.11.2016 года остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда № 685М/2 от 24.11.2016 года.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 | Подрядчик: ООО «ГорЭнергоСервис» 410048 г. Саратов Ново-Астраханское шоссе, д. 119 ИНН 6454074043 КПП 645101001 р/с 40702810956020102008 Саратовское отделение № 8622 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 |
| --- | --- |

Подписи сторон:

Первый заместитель 	Директор

генерального директора	ООО «ГорЭнергоСервис»

ЗАО «СПГЭС»

_________________ А.Д. Филимонов	_________________А.Н. Куликов

м.п.	м.п.