Приложение №

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ___________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017г.: п.8.1. – п.8.7. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Капитальный ремонт строительной части (окраска ШРС) ЗАО «СПГЭС»: 1 участок - ШРС №1 от ТП-1377 (50 Лет Октября, 69); - ШРС №1 от ТП-1377 (50 Лет Октября, 73); - ШРС №1 от ТП-303 (Тверская, 40) - ШРС №1 от ТП-919 (Одесская, 20) - ШРС №1 от ТП-1338 (50 Лет Октября, 34/56) - ШРС №1 от РП- Алекесеевский (Алексеевская, 3) - ШРС №1 от ТП-534 (Зои Космодемьянской, 8) - ШРС №3 от ТП-791 (50 Лет Октября, 89) - ШРС №1 от ТП-854 (Одесская, 12) - ШРС №1 от ТП-1365 (50 Лет Октября, 63) 2 участок - ШРС №1 от ТП-749 (Аэропорт, 2); - ШРС №1 от ТП-216 (Высокая, 9); - ШРС №1 от ТП-82 (Б. Казачья, 86) - ШРС №2 от ТП-82 (Рахова, 141) - ШРС №1 от ТП-381 (Астраханская, 113/107) - ШРС №1 от ТП-352 (Б. Казачья, 114) - ШРС №2 от ТП-352 (Б. Казачья, 114) - ШРС №3 от ТП-352 (Университетская, 57) - ШРС №1 от ТП-1661 (Вавилова 59/65) - ШРС №1 от ТП-958 (1-Пугачевский пос. у ТП-958) - ШРС №1 от ТП-1028 (Вавилова, 43) - ШРС №1 от ТП-713 (Рахова, 146) - ШРС №1 от ТП-164 (Слонова, 35) - ШРС №2 от ТП-1447 (Университетская, 87) - ШРС №4 от ТП-125 (Б.Казачья, 69/73) - ШРС №1 от ТП-242 (Астраханская, 118Б) - ШРС №2 от ТП-242 (Б. Казачья, 103) - ШРС №3 от ТП-242 (Астраханская, 118В) - ШРС №4 от ТП-242 (Астраханская, 118Б) - ШРС №5 от ТП-242 (Вавилова, 36) - ШРС №2 от ТП-244 (Б.Казачья, 100) - ШРС №2 от ТП-326 (Рахова, 149/157) - ШРС №1 от ТП-539 (Тулайкова, 6) - ШРС №1 от ТП-560 (Киселева, 64/66) - ШРС №1 от ТП-643 (Артилерийская, 38) - ШРС №1 от ТП-1194 (Высокая, 5) - ШРС №1 от ТП-1297 (Киселева, 69) - ШРС №1, №2 от ТП-1448 (Московская, 156А) - ШРС №3 от ТП-20 (Слонова, 22/24) - ШРС №1 от ТП-242 (Астраханская, 118Б) - ШРС №1 от ТП-245 (2-Пугачевский пос./Танкистов) - ШРС №1 от ТП-1454 (Жуковского, 22) - ШРС №2 от ТП-243 (Б.Горная, 310) - участок: - РП-АТС ШРС-1 (Железнодорожная, 44) - РП- Братиславский ШРС-1 (Пушкина, 20) - РП- Братиславский ШРС-2 (Пушкина, 27) - ТП-1051 ШРС-1 (Советская, 57) - ТП-1051 ШРС-2 (Советская, 49) - ТП-1066 ШРС-1 (М.Горького, 32) - ТП-1066 ШРС-2 (М.Горького, 34) - ТП-1097 ШРС-3 (пр. Кирова, 20) - ТП-11 ШРС-1 (Сакко и Ванцетти, 23) - ТП-11 ШРС-2 (Сакко и Ванцетти, 23) - ТП-1156 ШРС-1 (пр.Кирова, 13) - ТП-1162 ШРС-1 (Челюскинцев, 125) - ТП-1202 ШРС-1 (Б.Горная, 245-265) - ТП-1282 ШРС-2 (пр.Кирова, 38) - ТП-1282 ШРС-4 (Дзержинского, 20) - ТП-1306 ШРС-3 ( Московская, 114) - ТП-144 ШРС-2 (Мясницкая, 2) - ТП-155 ШРС-1 (пр.Кирова, 12) - ТП-156 ШРС-3 (пл. Кирова, 1) - ТП-1580 ШРС-2 (Дзержинского, 43) - ТП-1604 ШРС-3 (Радищева, 23) - ТП-209 ШРС-3 (ул. Б. Каазчья ,47) - ТП-220 ШРС-1 (ул. Дзержинского, 2) - ТП-251 ШРС-1 (Киселева, 16) - ТП-254 ШРС-2 (Ульяновская, 24) - ТП-354 ШРС-5 (Вольская, 44) - ТП-409 ШРС-1 (Пугачева, 78) - ТП-428 ШРС-1 (Советская, 6-8) - ТП-51 ШРС-1 (Яблочкова, 5) - ТП-51 ШРС-10 (М.Горького, 37) - ТП-51 ШРС-3 (Яблочкова, 9) - ТП-51 ШРС-4 (Яблочкова, 12) - ТП-51 ШРС-5 (ул. Яблочкова, 15) - ТП-51 ШРС-6 (Яблочкова, 20) - ТП-51 ШРС-7 (ул. Яблочкова, 19-21) - ТП-52 ШРС-2 (ул. Московская, 102) - ТП-571 ШРС-1 (Мичурина, 38-42) - ТП-62 ШРС-2 (Детский парк) - ТП-63 ШРС-1 (Гоголя, 71) - ТП-70 ШРС-11 (Киселева, 6) - участок: - ТП-28 ШРС-1 (Мичурина, 38) - ТП-29 ШРС-1(Волжская, 27) - ТП-30 ШРС-1 (Соляная, 5/7) - ТП-30 ШРС-3 (Соляная, 16) - ТП-30 ШРС-4 (Соляная, 5) - ТП-33 ШРС-1 (Московская, 8) - ТП-33 ШРС-2 (Московская, 14) - ТП-33 ШРС-3 (Московская, 19) - ТП-37 ШРС-1 (Комсомольская, 6/8) - ТП-71 ШРС-1 (Соборная, 23) - ТП-71 ШРС-2 (Радищева, 24) - ТП-71 ШРС-5 (Соборная, 23) - ТП-74 ШРС-1 (Комсомольская, 45) - ТП-74 ШРС-2 (Московская, 44) - ТП-74 ШРС-3 (Некрасова, 47) - ТП-75 ВРУ-1 (Соборная, 42) - ТП-83 ШРС-1 (Челюскинцев, 12) - ТП-128 ШРС-1 (Челюскинцев 81, кор.3) - ТП-128 ШРС-2 (Радищева, 32) - ТП-128 ШРС-3 (Челюскинцев, 81, кор.3) - ТП-128 ШРС-4 (Радищева, 34/83) - ТП-129 ШРС-1 (Вознесенская, 6) - ТП-129 ШРС-2 (Московская, 32) - ТП-129 ШРС-3 (Московская, 24) - ТП-166 ШРС-1 (Наб.Космонавтов, 8) - ТП-166 ШРС-2 (Наб.Космонавтов, 8 на ТП) - ТП-179 ШРС-1 (Радищева, 64) - ТП-202 ШРС-1 (Чернышевского, 157) - ТП-202 ШРС-2(Чернышевского, 159/161) - ТП-202 ШРС-3 (Чернышевского, 157) - ТП-261 ШРС-1 (Вольская, 8А) - ТП-262 ШРС-1 (Лермонтова/Григорьева) - ТП-268 ШРС-1 (Лермонтова, 77А) - ТП-269 ШРС-1 (Наб. Космонавтов, 3) - ТП-269 ШРС-2 (Наб.Космонавтов 1ярус) - ТП-269 ШРС-3 (Наб.Космонавтов 2 ярус) - ТП-269 ШРС-4 (Чернышевского, 152) - ТП-269 ШРС-5 (Наб.Космонавтов, 3) - ТП-358 ШРС-1 (Некрасова, 19) - ТП-358 ШРС-2 (Волжская, 20) - ТП-358 ШРС-3 (Волжская, 27) - ТП-358 ШРС-4 (пр-д.Котовского, 4/6) - ТП-361 ШРС-1 (Некрасова, 44) - ТП-361 ШРС-2 (Первомайская, 69) - ТП-716 ШРС-1 (Чернышевского, 173) - ТП-1131 ШРС-1 (Чернышевского, 193) - ТП-1862 ШРС-1 (Волжская, 34) - ТП-1862 ШРС-1 (Волжская, 34) - участок: - ТП-449 ШРС (Астраханская,40) - ТП-150 ШРС-1 (Чернышевского, 86) - ТП-150 ШРС-2 (Чернышевского, 86) - ТП-347 ШРС (Б.Садовая, 94) - участок: - ТП-767 ШРС (Ломоносова, 8А) - ТП-767 ШРС (Ломоносова, 10) - ТП-763 ШРС (Ломоносова, 3) - ТП-763 ШРС (Зеркальная, 2Б) - ТП-779 ШРС (Ломоносова, 6) - ТП-779 ШРС (Измайлова, 5) - участок: - ТП-1405 ШРС (ул.Азина, 10) - ТП-1400 ШРС (ул. Миллеровская, 62) - ТП-774 ШРС (ул. Азина, 25) - ТП-1490 ШРС (ул. Ново-Крекингская, 35) - ТП-877 ШРС (5-й Динамовский пр-д, 7) - ТП-576 ШРС (ул.Азина,55) |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Очистка поверхностей металлическими щётками. 3. Обеспыливание / огрунтовка поверхности. 4. Масляная окраска. 5. Вывоз строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | С 05.04.2017 г. по 29.08.2017 г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. - 1.Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - 2.СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» - 3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - 4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» - 5.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» - 6.Приказ МЧС России от 08.07.2002 №320 « Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» - 7.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - 8.СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» - 9.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 10.Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |