# Договор об инвестировании строительства № __

г. Саратов            				                                        «___» _____ 2017 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Дубль Л-Риэлт», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице генерального директора Федотова Анатолия Романовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. Предмет и общие условия договора

1.1. Предметом настоящего договора является инвестирование в строительство объекта капитального строительства - здания трансформаторной подстанции типа К42-630М4 (далее – Объект) по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов», ул. им. Мичурина И.В., ул. Первомайская, Обуховский переулок, которое Застройщик обязуется построить и передать в собственность Инвестора, а Инвестор принять в собственность и оплатить на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Комплектация Объекта оборудованием, приобретение и монтаж оборудования осуществляются Инвестором за свой счет собственными и (или) привлеченными силами и в цену настоящего Договора не включаются.

1.2. Технико-экономические показатели Объекта по проекту:

Площадь застройки: 60,36 м2;

Общая площадь: 54,65 м2;

Количество этажей: 1;

Высота: 4,7 м.;

Материалы фундаментов: железобетонная плита;

Материалы стен: керамический кирпич;

Материалы перекрытий: железобетонная плита;

Материалы заполнения световых проемов: жалюзийные металлические решетки.

1.3. Допустимые отклонения общей площади завершённого строительством Объекта от проектной общей площади Объекта составляют 5 (пять) процентов.

Общая площадь Объекта определяется по результатам технической инвентаризации завершенного строительством Объекта.

1.4. Строительство Объекта осуществляется на земельном участке из земель населенных пунктов площадью 1910 кв.м. с кадастровым номером 64:48:010339:20, расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Мичурина, ул. Первомайская, Обуховский переулок, принадлежащем Застройщику на праве субаренды в соответствии с договором субаренды земельного участка от 27.01.2015г.,  зарегистрированным 06.02.2015г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Саратовской области, № регистрации № 64-64/017-64/001/125/2015-320/1.

1.5. Строительство Объекта будет осуществляться для обеспечения электрической энергией многоквартирных домов (от 6 этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, строительство которых Застройщик осуществляет на основании разрешения на строительство № RU 64304000-41 от «02» марта 2015г., выданного Администрацией муниципального образования «Город Саратов».

Инвестор: 							Застройщик:

____________________С.В. Козин 			__________________ А.Р. Федотов

Трансформаторная подстанция, будет являться элементом электрической сети  напряжением 10 кВ.

1.6. Срок завершения строительства Объекта: II квартал 2017 года.

1.7. Срок передачи Инвестору Объекта c целью проведения работ по монтажу оборудования: до «30» июня 2017 года.

1.8. Срок передачи Объекта Инвестору в собственность: до «31» декабря 2017 года.

1.9. Застройщик гарантирует Инвестору отсутствие на момент заключения и исполнения настоящего Договора имущественных прав третьих лиц, ограничений и обременений в отношении Объекта.

1.10. Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и подпунктом 13 пункта 7.11.2 Положения о  закупке  товаров,   работ,  услуг   Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года).

2. Цена договора, срок и порядок расчетов

2.1. Стоимость Объекта составляет 1 724 022,00 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи двадцать два рубля 00 копеек), НДС не облагается, на основании пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Стоимость Объекта является твердой и изменению не подлежит.

2.3. Инвестор производит оплату, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора стоимости Объекта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика в следующем порядке:

2.3.1. 70 % стоимости Объекта, что составляет 1 206 815,40 рублей, НДС не облагается, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.3 настоящего Договора;

2.3.2. Оставшиеся 30 % стоимости Объекта, что составляет 517 206,60 рублей, НДС не облагается, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Застройщик обязуется:

3.1.1.  В соответствии с проектом Объекта построить собственными и (или) привлеченными силами Объект не позднее срока, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего Договора.

3.1.2.  Предоставлять по требованию Инвестора всю необходимую информацию о ходе строительства.

3.1.3.  В срок, указанный в пункте 1.7 настоящего Договора, передать Инвестору Объект по акту приемки под монтаж оборудования.

3.1.4.  Обеспечить доступ в Объект представителей Инвестора и лиц, привлекаемых Инвестором с целью производства работ по монтажу оборудования.

3.1.5. В срок, установленный п. 1.8 настоящего Договора, передать Инвестору Объект в собственность по акту приема-передачи.

3.1.6. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Объект на имя Инвестора, представив для этого необходимые документы Инвестору и в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Инвестор: 							Застройщик:

____________________С.В. Козин 			__________________ А.Р. Федотов

3.2. Застройщик вправе:

3.2.1. Требовать от Инвестора полной и своевременной оплаты цены Договора.

3.3. Инвестор обязуется:

3.3.1.  Оплатить цену Договора в объеме и в сроки, установленные в разделе 2 (Цена договора, срок и порядок расчетов) настоящего Договора.

3.3.2. Осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией права собственности на Объект на свое имя.

3.4. Инвестор вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

4. Гарантия качества

4.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается в количестве 24-х месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.

Гарантия качества распространяются на все конструктивные элементы Объекта, за исключением установленного Инвестором оборудования.

4.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Застройщика, то Застройщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Инвестором сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Застройщик обязан направить своего представителя не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения письменного извещения Инвестора.  Гарантийный срок в этом случае продлевается соразмерно периоду устранения дефектов.

4.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Инвестора и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Инвестором или третьими лицами.

4.4. При отказе Застройщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Инвестор составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон.

Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Инвестор: 							Застройщик:

____________________С.В. Козин 			__________________ А.Р. Федотов

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

5.6. Каждая из Сторон вправе требовать расторжения договора в одностороннем порядке при несоблюдении существенных условий договора.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Инвестор: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 в Саратовском отделении №8622 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор ____________________С.В. Козин | Застройщик: ООО «Дубль Л-Риэлт» 410010, г. Саратов, 1 пос. им. Пугачева Е.И., д. 21-В ИНН 6452113931, КПП 645201001 р/с 40702810400030000719 Филиал «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) к/с 30101810600000000859 БИК 046322859 Генеральный директор ____________________ А.Р. Федотов |
| --- | --- |