Договор подряда № _____

на выполнение капитального ремонта фойе административного здания

по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40

| г. Саратов |  | «___» ___________2018 г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________,

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт фойе административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40.

  - Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2), дизайн – проекте (Приложение № 3), проекте на электроснабжение (Приложение № 4).

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

  - Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2), дизайн – проекту (Приложение № 3), проекту на электроснабжение (Приложение № 4).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет _______________________________________, в том числе НДС 18% - ____________________________________________________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ______________________________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является твердой, но может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ, а также в иных случаях, установленных договором.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.»

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2018 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2018 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании, дизайн – проекте, проекте на электроснабжение;

4.1.2. выполнять работы самостоятельно, без привлечения субподрядчика;

4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами.

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Скрытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков.

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

# 7. Обеспечение исполнения по договору

7.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде независимой гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора составляет 186 442 (сто восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок два) рубля 50 копеек, что составляет 15 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией (№ _________ в единой информационной системе).

7.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение независимой гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

7.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

7.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

7.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность за:

8.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта,

8.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

8.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

8.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

8.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- Разрешение споров

9.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

9.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

9.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

9.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

- 10. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

- нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

- нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ.

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

10.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

10.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

10.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

11.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение №2:

Дефектная ведомость;

Приложение № 3:

Дизайн-проект

Приложение № 4:

Проект на электроснабжение

Приложение № 5:

Сметная документация.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: ___________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2018 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | Ремонт фойе первого этажа административного здания ул. Белоглинская, д. 40 |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. В соответствии с дизайн-проектом, рабочим проектом на электроснабжение вестибюля шифр 17-12-17 ЭС и техническим заданием. 2. Строительные работы в соответствии с дизайн-проектом. Установка дополнительной тепловой завесы в соответствии с рабочим проектом на электроснабжение вестибюля шифр 17-12-17 ЭС. 3.Электромонтажные работы в соответствии с дизайн-проектом и с рабочим проектом шифр 17-12-17 ЭС. 4. Вывоз грунта и строительного мусора. 5. Пуско-наладочные работы после завершения электромонтажных работ. |
| Сроки выполнения работ | С момента заключения договора в течение 90 календарных дней, но не позднее 01.09.2018 г. Сроки изготовления и поставки материалов входят в сроки выполнения работ. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дизайн – проект вестибюля нежилого помещения общей площадью 96 м2, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40; - Рабочий проект Шифр 17-12-17 ЭС «Электроснабжение вестибюля нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, 1-й этаж» - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1. Персонал, допускаемый к работе с ручными электрическими машинами, должен иметь II группу по электробезопасности. Предоставляется документ, подтверждающий наличие у персонала не ниже II группы по электробезопасности. 2. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу по безопасности работ на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н. Предоставляется документ, подтверждающий наличие у персонала 1, 2, 3 групп по безопасности работ на высоте. 3. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Приказ Минмонтажспецстроя СССР от 24 мая 1990 г. «Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах». - Правила устройства электроустановок. - Правила технической эксплуатации электроустановок. - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» - На весь период выполнения работ территория места работ должна поддерживаться в чистоте за собственный счет Подрядчика; по завершению работ Подрядчик обязан осуществлять ежедневную уборку объекта от мусора и отходов, образовавшихся в результате выполнения работ. - Заказчик осуществляет ежедневный контроль за ходом выполнения работ. Замечания Заказчика по качеству выполняемых работ и применяемых материалов записываются в журнал работ и устраняются в течение 2-х дней. Работы должны быть немедленно приостановлены при указании Заказчиком на замечания, которые нарушают технологию производства работ, охрану труда или пожарную безопасность. Дальнейшее производство работ возможно только после полного устранения нарушений. - Электромонтажные и пуско-наладочные работы выполняются Подрядчиком. Ввод в эксплуатацию смонтированной сети осуществляется Заказчиком. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Все материалы, используемые при проведении ремонтных работ должны соответствовать дизайн-проекту и проекту на электроснабжение, а также следующим требованиям: - Дверь: Размеры: 1320 х 2510 мм с двумя створками, открывающимися наружу. Профильная система: Alumin Techno W62. Система: Петля R3x3x4мм 32 мм. Стеклопакет двухкамерный 4/10/4/10/4 2 x сэндвич 32 мм RAL 9016 доводчик - Дверь: Размеры: 1540 х 2000 мм с двумя створками, открывающимися наружу. Профильная система: Alumin Techno W62. Система: Петля R3x3x4мм 32 мм Стеклопакет двухкамерный 4/10/4/10/4 2 x сэндвич 32 мм RAL 9016 доводчик - Дверь: Размеры: 1750 х 2710 мм с двумя створками, открывающимися наружу. Профильная система: Alumin Techno W62. Система: Петля R3x3x4 мм 32 мм Стеклопакет двухкамерный 4/10/4/10/4 2 x сэндвич 32мм RAL 9016 доводчик - Окно: Размеры: 1540 х 670мм Профильная система: Alumin Techno W62 Стеклопакет двухкамерный 4/10/4/10/4 Профили: RAL 9016 1x3x4 мм - Гипсокартон влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО): Должен соответствовать требованиям ГОСТ 6266-97 Специальный импрегнированный картон. Материал сердечника должен содержать армирующие, гидрофобные и антигрибковые добавки. Размеры: 2500 х 1200 х12,5 мм Группа: А - Форма продольной кромки: утоненная с лицевой стороны кромка. - Подвесной потолок типа «Армстронг»: Размеры: 600х600х15 мм Материал: минеральное волокно Звукопоглощение: 0,6 NRC Светоотражение: 84% Группа горючести: НГ - Грунтовка «Церезит» (или эквивалент): Плотность: 1 кг/дм3 Запах: без запаха. Цвет, структура: жидкость желтоватого оттенка. Глубина проникновения: в зависимости от поверхности, от 0,5 мм и больше. Время высыхания: 4-6 часов - Керамогранит Kerama-Marazzi: Артикул: SG609500R Лофт бежевый светлый обрезной Размеры: 600 х 600 х 11 мм. - Алюминиевый трим: Толщина 12,5 мм - Акриловая водно-дисперсионная краска: Должна соответствовать ГОСТ 28196-89 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 1 ч. Морозостойкость: не менее 5 циклов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С не менее 24ч. - Цементная стяжка: Раствор строительный. Вяжущее-цементное. Марка по прочности: М75-М100. Марка по подвижности: ПК2 или ПК3. Подвижность смеси по погружению конуса: от 4 до 12 см. Марка по морозоустойчивости: не менее F100. - Объемный световой логотип: Лицевая часть: акрил молочный 3 мм. Борт: ПВХ 3 мм. Задник: ПВХ 3-4 мм. Подсветка: светодиодная. Оклейка пленкой ORACAL серии 8500 и 641. - Объемные световые буквы «Саратовское предприятие городских электрических сетей»: Лицевая часть: акрил молочный 3 мм. Борт: ПВХ 3 мм. Задник: ПВХ 3-4 мм. Подсветка светодиодная. Оклейка пленкой ORACAL серии 8500 и 641. - Информационные стенды: Размеры: 850 х 1100 мм Основа: ПВХ 4-5 мм. Оклейка пленкой ORACAL 641. Карманы из прозрачного акрила толщиной 1,5 мм - Светильники светодиодные GDm595-27: Размеры: 595 х 595 х 42 мм Степень защиты: IP 20 Цветовая температура: 4000°К Мощность потребляемая: 27 Вт - Светильники светодиодные DL-10: Мощность: 10Вт Размеры: 200 х 200 мм Цветовая температура: 4100°К Цвет корпуса: белый - Светильники светодиодные Elektrostandard DSR001: Размеры: высота -0,3 см, диаметр- 8,8 см Мощность: 6 Вт Свет: 4200 K теплый белый Световой поток: 480 лм Угол рассеивания: 60° - Тепловая завеса RZ-0306 DMN (или эквивалент): Размеры: 600 х 215,5 х 189 мм. Уровень шума: 66 дБ. Мощность: 3 кВт Мощность двигателя: 110 Вт. Расход воздуха: 1000 куб.м./ч Степень защиты: IP 20 |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. Заказчиком не предоставляется отдельное помещение под складирование материалов. Заказчиком не предоставляется отдельное помещение под размещение рабочих Подрядчика. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2018 г.

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт фойе первого этажа административного здания ул. Белоглинская, д. № 40 |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Демонтаж элементов каркаса: из брусьев |  | м3 | 1 |  |
|  | 2 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> |  | м2 | 93 |  |
|  | 3 | Демонтаж дверных блоков из ПВХ |  | м2 | 23,9 |  |
|  | 4 | Разборка покрытий полов: из плит Брекчия |  | м2 | 5 |  |
|  | 5 | Разборка цементной стяжки |  | м2 | 5 |  |
|  | 6 | Демонтаж подоконных досок из ПВХ |  | м.п | 9,7 |  |
|  | 7 | Демонтаж: светильников |  | шт | 65 |  |
|  | Раздел 2. Строительные работы |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Установка двери 1 320 x 2 510 мм с двумя створками,открывающимися наружу Система: Alumin Techno W62 Система: Петля R 3 x 3x4mm 32 mm 4/10/4/10/4 2 x сэндвич 32 мм RAL9016 доводчик |  | шт | 1 |  |
|  | 9 | Установка окна 1540х670 мм Система: Alumin Techno W62 Профили: RAL9016 1х3х4мм 4/10/4/10/4 |  | шт | 1 |  |
|  | 10 | Установка двери 1 540 x 2 000 мм с двумя створками,открывающимися наружу Система: Alumin Techno W62 Система: Петля R 3 x 3x4mm 32 mm 4/10/4/10/4 2 x сэндвич 32 мм RAL9016 доводчик |  | шт | 1 |  |
|  | 11 | Установка двери 1 750 x 2710 мм с двумя створками,открывающимися наружу Система: Alumin Techno W62 Система: Петля R 3 x 3x4mm 32 mm 4/10/4/10/4 2 x сэндвич 32 мм RAL9016 доводчик |  | шт | 1 |  |
|  | 12 | Заделка ниши в 1 кирпич |  | м2 | 2 |  |
|  | 13 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными влаго огне стойкими листами одним слоем 12,5мм |  | м2 | 222 |  |
|  | 14 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных влаго огне стойких листов по системе «КНАУФ» 12,5мм |  | м2 | 35 |  |
|  | 15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля плита потолочная 600х600х15"DUNE NG Board" огнестойкая с комплектующими |  | м2 | 68 |  |
|  | 16 | Установка решеток металлических жалюзийных для батареи 1500х500 |  | шт | 7 |  |
|  | 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен грунтовка укрепляющая "Церезит" |  | м2 | 80 |  |
|  | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов керемогранитом Kerama-Marazzi SG609500R Лофт беж светлый обрезной 60х60 |  | м2 | 80 |  |
|  | 19 | Укладка алюминиевого трима толщиной 12,5мм: |  | м.п | 151 |  |
|  | 20 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | м2 | 146 |  |
|  | 21 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  | 100 м2 | 35 |  |
|  | 22 | Устройство стяжек: цементных |  | м2 | 5 |  |
|  | 23 | Устройство покрытий на цементном растворе из плит Брекчия |  | м2 | 5 |  |
|  | 24 | Шлифовка поверхности пола |  | м2 | 93 |  |
|  | Изготовление и монтаж РИМ |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Изготовление и монтаж объемного светового логотипа (круг): лицевая часть акрил молочный 3 мм; борт пвх 3 мм; задник: пвх 3-4 мм; подсветка осуществляется светодиодами; оклейка пленками oracal серии 8500 и 641 |  | шт | 1 |  |
|  | 26 | Изготовление и монтаж объемных световых букв: Саратовское Предприятие Городских электрических сетей: лицевая часть акрил молочный 3 мм; борт пвх 3 мм; задник: пвх 3-4 мм; подсветка осуществляется светодиодами; оклейка пленками oracal серии 8500 и641 |  | шт | 1 |  |
|  | 27 | Изготовление и монтаж информационных стендов 850 х 1100 мм: основа пвх 4-5 мм, оклееный пленкой oracal 641; карманы из прозрачного акрила 0,5-1,5мм |  | шт | 1 |  |
|  | Раздел 3. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром: 25 мм |  | шт | 9 |  |
|  | 29 | Монтаж светильников светодиодных GDm595-27 595x595x40мм: |  | шт | 25 |  |
|  | 30 | Монтаж светодиодных встраиваемых светильников DL-10-200x200мм 10W белый корпус |  | шт | 28 |  |
|  | 31 | Монтаж светодиодных светильников Elektrostandard DSR001 6W 4200K белый корпус |  | шт | 4 |  |
|  | 32 | Прокладка ленты светодиодной |  | м | 6 |  |
|  | 33 | Монтаж выключателей 1 кл. Schneider Elecfric GLOSSA |  | шт | 7 |  |
|  | 34 | Монтаж выключателей 2 кл. Schneider Elecfric GLOSSA |  | шт | 1 |  |
|  | 35 | Монтаж розеток однофазных с з/к 1 местная, IP 54, Schneider Elecfric GLOSSA |  | шт | 22 |  |
|  | 36 | Рамка 2м Schneider Elecfric GLOSSA |  | шт | 10 |  |
|  | 37 | Рамка 1м Schneider Elecfric GLOSSA |  | шт | 6 |  |
|  | 38 | Рамка 4м Schneider Elecfric GLOSSA |  | шт | 1 |  |
|  | 39 | Монтаж щита распределительного пластикового, встраиваемого в нишу ЩРВ-п24 УХЛ 3 IP41 |  | шт | 1 |  |
|  | 40 | Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29 1Р 16А |  | шт | 4 |  |
|  | 41 | Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29 1Р 6А |  | шт | 8 |  |
|  | 42 | Монтаж автоматических выключатей ВА 47-29 1Р 20А |  | шт | 3 |  |
|  | 43 | Монтаж автоматических выключатей ВА 47-29 3Р 40А |  | шт | 1 |  |
|  | 44 | Монтаж устройства защитного отключения УЗО 32А 4п |  | шт | 1 |  |
|  | 45 | Монтаж кабельного канала 40х25 |  | м | 8 |  |
|  | 46 | Прокладка гофрированной трубы ПВХ ф 20 мм |  | м | 400 |  |
|  | 47 | Прокладка провода в коробах, сечением: до 6 мм2 |  | м.п | 8 |  |
|  | 48 | Затягивание провода в проложенные трубы |  | м | 400 |  |
|  | 49 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  | м | 10 |  |
|  | 50 | Установка тепловой завесы RZ-0306 DMN |  | шт | 3 |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |