# ДОГОВОР ПОДРЯДА № __

г. Саратов 			 					«___» ____________ 2018 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Е.Н.., действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018 г., с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Информационный видеоканал «Солнечный», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Комарова А.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны,

именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и подпунктом 7.11.2. пункта 7.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) о нижеследующем:

- Основные понятия

1.1. Стороны согласовали значение следующих понятий, использующихся в тексте настоящего Договора с заглавной буквы:

- Работы – работы по строительству (устройству) внешних кабельных Линий связи в г. Саратове на следующих участках:

- от пр-кт Энтузиастов, б/н (6,10 уч. ЮРС) до пр-кт Энтузиастов, д.64А, корп.1;

- от ул. Производственная, д.44Б до ул. Производственная, д.44;

- от ул. Дубовикова, д.2 до ул. Лунная, д.43А.

- Линии связи – линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи;

- Сметы – согласованные Сторонами приложения к настоящему Договору, детально определяющие объем Работ и их стоимость.

1.2. Значение иных понятий, использующихся в тексте настоящего Договора, Стороны будут определять в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на основании согласованных Смет Работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их.

2.2. Стороны согласовали, что Работы выполняются из материалов Подрядчика, его средствами и силами.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязуется:

- самостоятельно согласовать с лицами, уполномоченными осуществлять управление зданиями и помещениями, в которых должны осуществляться Работы, вопросы предоставления ответственным представителям Подрядчика доступа к местам общего пользования;

- при необходимости проинструктировать Подрядчика по вопросам связанным с выполнением Работ по настоящему Договору;

- принять результат Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

- своевременно в полном объеме оплатить выполняемые Подрядчиком Работы.

  - Подрядчик обязуется:

    - выполнить Работы из своих материалов, своими средствами и силами;

    - выполнить Работы в следующие сроки: Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ в течение 45 календарных дней с момента получения предоплаты согласно п.4.3.1 настоящего Договора, а завершить их – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента начала выполнения Работ.

Стороны согласовали что:

3.2.2.1. Работы должны быть выполнены в согласованные сроки при условии, что температура воздуха в г. Саратов в период выполнения Работ будет выше –10 °С.

3.2.2.2. в случае если температура воздуха в г. Саратов в период выполнения Работ будет –10 С и ниже, то Работы не выполняются, а срок их выполнения соразмерно продлевается.

3.2.2.3. для целей оценки температуры воздуха в г. Саратов в конкретный день в период выполнения Работ Стороны будут руководствоваться данными с Интернет-сайта Gismeteo https://www.gismeteo.ru/weather-saratov-5032/ на начало рабочего дня (с 09 до 11 часов по местному времени).

    - выполнить Работы качественно, в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, технических правил, стандартов и регламентов, требований безопасности;

    - принять все меры для организации работ методами, предотвращающими причинение ущерба другому имуществу, а также вреда жизни и здоровью любым физическим лицам;

    - в случае аварий, крушений или несчастных случаев в зоне осуществления Работ, произошедших по вине Подрядчика, немедленно известить об этом Заказчика и принять исчерпывающие меры по устранению последствий за свой счет;

    - передать результат Работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

    - в сроки, согласованные Сторонами, устранить своими силами и за свой счет недостатки результата Работ, возникшие в течение гарантийного срока по вине Подрядчика;

    - своевременно оформить необходимую документацию на выполняемые Работы и их результат в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических правил по строительству и вводу объектов в эксплуатацию.

  - Подрядчик гарантирует:

    - надлежащее качество конструкций после выполнения Работ, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

    - качество выполнения всех Работ в соответствии с установленными требованиями и действующей нормативно-технической документацией;

    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации;

    - возможность эксплуатации результата Работ в течение гарантийного срока после сдачи этого результата Заказчику.

  - Гарантийный срок эксплуатации результата Работ устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента приемки Заказчиком результата выполненных Работ.

  - В случае обнаружения Заказчиком в период гарантийного срока эксплуатации результата Работ недостатков и дефектов, препятствующих его нормальной эксплуатации, Стороны фиксируют эти недостатки и дефекты в соответствующем Акте.

На основании указанного Акта Подрядчик устраняет соответствующие дефекты и недостатки в соответствии с условиями настоящего Договора.

Гарантийный срок продлевается на весь период устранения Подрядчиком недостатков и дефектов.

4. Цена Договора и порядок расчетов

  - Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 495 400 (четыреста девяносто пять тысяч четыреста) рублей 71 копейка и детально определяется в Сметах, согласованных Сторонами и являющихся Приложениями настоящего Договора.

  - Налог на добавленную стоимость при этом не уплачивается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (Гл.26.2 НК РФ).

  - Заказчик производит оплату Работ частями в следующем порядке:

    - вносит предоплату в размере 247 700 (Двести сорок семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

    - производит окончательный расчет с Подрядчиком в размере 247 700 (Двести сорок семь тысяч семьсот) рублей 71 копейка – в течение 10 (десяти) банковских дней с момента надлежащего выполнения Работ.

  - Расчеты между Сторонами по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке.

  - Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате считается день поступления денежных средств на банковский счет Подрядчика.

  - Положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах по денежным обязательствам к отношениям Сторон из настоящего Договора не применяются.

- 5. Оформление надлежащего выполнения Работ

  - Надлежащее выполнение Подрядчиком Работ и передача их результата Заказчику оформляется соответствующим Актом (по форме КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

  - Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения Работ, подготавливает Акт выполненных работ, подписывает его со своей стороны и предоставляет 2 (два) его экземпляра его Заказчику.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего Акта осуществляет проверку результата Работ на предмет его соответствия условиям настоящего Договора и требованиям действующего законодательства РФ, подписывает Акт выполненных Работ и возвращает 1 (один) его экземпляр Подрядчику либо письменно мотивированно отказывает в его подписании и предъявляет письменные претензии к Подрядчику по вопросам полноты и качества выполненных Работ или замечания о необходимости корректировки Акта.

  - В случае если Заказчик в обозначенные сроки не примет результат выполненных Работ посредством подписания соответствующего Акта, а также мотивированно не откажет в его принятии, Стороны будут считать обязательства Подрядчика выполненными надлежащим образом.

  - В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от подписания Акт Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания Акт выполненных работ. После устранения недостатков Акт подписывается Заказчиком в установленном п.5.3. Договора порядке.

6. Ответственность Сторон

- Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- За нарушение сроков выполнения Работ, указанных в согласованных Сторонами Сметах, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости невыполненных Работ.

- За нарушение Заказчиком сроков оплаты Работ Подрядчика он уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости просроченного платежа.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредотвратимых при данных условиях и не зависящих от воли Сторон обстоятельств, а именно: стихийных явлений, пожаров, военных действий, революций, забастовок, изменений законодательства, отключения электроэнергии, незапланированных выступлений высших государственных деятелей и иных подобных обстоятельств.

  - Сторона, для которой невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору создалась в связи с обозначенными выше обстоятельствами, обязана сообщить другой Стороне об их наступлении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, как она узнала или должна была узнать об этом наступлении.

  - Стороны в этом случае в кратчайшие сроки должны согласовать свои дальнейшие действия.

  - Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении указанных выше обстоятельств лишает Сторону, не исполнившую или ненадлежащим образом исполнившую свои обязательства из настоящего Договора, права ссылаться на любое из этих обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

8. Порядок разрешения споров

  - Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров.

  - В случае если Стороны не урегулируют возникшие разногласия путем переговоров, Стороны обязаны предпринять меры по урегулированию спора в претензионном порядке.

  - Сторона, к которой предъявляется соответствующая претензия, должна рассмотреть ее в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.

  - В случае если Стороны не разрешат возникший спор и в претензионном порядке, за урегулированием всех разногласий по настоящему Договору они обращаются в Арбитражный суд Саратовской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. Срок действия Договора

- Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует вплоть до полного надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

- Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон.

10. Заключительные положения

  - Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

  - Со дня подписания настоящего Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к Договору, не имеют юридической силы.

  - Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих наименований, адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов в течение 2 (двух) рабочих дней с момента соответствующих изменений.

  - Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

11. Реквизиты Сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ЗАО «СПГЭС» | ЗАО ИВК «Солнечный» |
| Юридический адрес: 410017, г. Саратов ул. Белоглинская, 40 Фактический адрес: 410017, г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283 КПП 644750001 ОКПО 03300091 расч.счет 40702810656020101710 корр.счет 30101810200000000607 БИК 043601607 Банк: Поволжский Банк ПАО Сбербанк | Место нахождения: Россия, 410035, г. Саратов, ул. Батавина, д.9, к.204 ОГРН 1026403041609 ИНН 6453029087 / КПП 645301001 ОКПО 26859234, ОКВЭД 60.20 Банк: Поволжский Банк ПАО Сбербанк БИК 043601607 к/с 30101810200000000607 р/с 40702810056110110525 Телефон/факс: +7(8452)552808 E-mail: info@tvsun.ru |

# Подписи Сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ЗАО «СПГЭС» | ЗАО ИВК «Солнечный» |
| Первый заместитель генерального директора ________________/Стрелин Е.Н./ М.П. | Генеральный директор _______________/Комаров А.Н./ М.П. |