ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 1210М от 13.07.2018 г.

г. Саратов                                                                                                                                    «15» августа 2018г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Внести следующие изменения в договор подряда № 1210М от 13.07.2018 г. (далее по тексту – Договор) в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия:

  - Изложить п. 2.1.Договора  в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложения №№ 2-5) и составляет 2 479 252 (Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести пятьдесят два) рубля 47 копеек, в том числе НДС 18% - 378 191 (Триста семьдесят восемь тысяч сто девяносто один) рубль 05 копеек, в том числе:

- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №№ 2-4) и составляет 2 407 904  (Два миллиона четыреста семь  тысяч девятьсот четыре) рубля  09 копеек, в том числе НДС 18 % - 367 307 (Триста шестьдесят семь  тысяч триста семь) рублей  40 копеек;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании Акта освидетельствования скрытых работ от «25» июля 2018 года и сметы (Приложение № 5 «Восстановление а/б покрытия после вскрышных работ для КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-813 до РУ-10кВ ТП-859 по адресу: 2-я Прокатная, 22 «А»») и составляет 71 348 (Семьдесят одна  тысяча триста сорок восемь) рублей 38 копеек, в том числе НДС 18 % - 10 883 (Десять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 65 копеек».

  - Дополнить Договор Приложением № 5 в редакции, согласно Приложению  к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | Подрядчик: ООО «ГорЭнергоСервис» 410048 г. Саратов Ново-Астраханское шоссе, д. 119 ИНН 6454074043 КПП 645101001 р/с 40702810956020102008 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |
| --- | --- |

Первый заместитель	Директор

генерального директора

_________________ Е.Н. Стрелин	_________________А.Н. Куликов

м.п.	м.п.