ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 1945М от 05.11.2020 г.

г. Саратов                                                                                                                           «30» декабря 2020 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности  № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Внести следующие изменения в договор подряда № 1945М от 05.11.2020 г. (далее по тексту – Договор):

  - Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции:

«2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 настоящего договора, согласована Сторонами и определена на основании локальных сметных расчетов (Приложения № 2-4).»

  - Изложить п. 2.6. Договора в следующей редакции:

«2.6. Оплата по договору производится Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ».

  - Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ по монтажу 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1021 до опоры №1 и монтажу ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 до опоры №2 по адресу: Саратовский район, земли совхоза «Ленинский путь», СНТ «Красный пруд-2».

Начало выполнения работ – «05» ноября 2020 года.

Окончание выполнения работ – «30»  декабря 2020года».

  - Дополнить Договор пунктом 3.2.

«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия).

Начало выполнения работ – «05» ноября 2020 года.

Окончание выполнения работ – «31»  мая 2021 года».

  - Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

| Сроки выполнения работ по монтажу 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1021 до опоры №1 и монтажу ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 до опоры №2 по адресу: Саратовский район, земли совхоза «Ленинский путь», СНТ «Красный пруд-2». | С 05.11.2020 года по 30.12.2020 года. |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия) | С 05.11.2020 года по 31.05.2021 года. |

  - Приложение № 2 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

  - Дополнить Договор Приложением  № 4 согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | Подрядчик: ООО «ГорЭнергоСервис» 410048 г. Саратов Ново-Астраханское шоссе, д. 119 ИНН 6454074043 КПП 645101001 р/с 40702810956020102008 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |
| --- | --- |

Первый заместитель	Директор

генерального директора

_________________ Е.Н. Стрелин	_________________А.Н. Куликов

м.п.	м.п.