Дополнительное соглашение № 2

к договору № 200114/ППО от 28.02.2020 г. на проведение предпроектного обследования и анализа данных для внедрения комплекса программ «Стек-Энерго»

г. Саратов                                                                                                          «___» мая 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Стек-ИТ» (ООО «Стек-ИТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Копылова Александра Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (ЗАО «СПГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, c другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 200114/ППО от 28.02.2020 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

- Внести изменения в Приложение №1 «План-график по проведению предпроектного обследования для внедрения ПК "СТЕК-ЭНЕРГО"» к Договору изменив дату окончания выполнения работ по пункту 3 «Разработка, согласование и утверждение ЧТЗ» на 11.06.2020 г.

- Настоящие изменения к договору вступают в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

- Остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью договора.

Исполнитель: ООО «Стек-ИТ»			Заказчик: ЗАО «СПГЭС»

Директор						Генеральный директор

____________________ А.Г. Копылов		___________________С.В. Козин