ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда №2115П от 13.05.2021 года

г. Саратов                                                                                              «___» __________ 2021 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности №2 от 12.01.2018г, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Арди Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Зайдыкова Артема Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 2115П от 13.05.2021 г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:

- Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «13» мая 2021 года.

Окончание выполнения работ – «08» октября 2021 года».

- Строку девятую Приложения № 1 Договора изложить в следующей редакции:

| Сроки выполнения работ | С 13.05.2021 года по 08.10.2021 года. |
| --- | --- |

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 13.05.2021 года.

5. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | Подрядчик: ООО «Арди Инжиниринг» 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д.2, литер А, пом. 2-Н № 617, офис №3-508 ИНН 7804589572, КПП 780401001 р/с 40702810132440000528 Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» к/с 3010181010600000000786 БИК 044030786 Контактное лицо: Русских Игорь Вячеславович Тел. 8 (812) 499-45-90 E-mail: i.v.rus@ardispb.ru, info@ardispb.ru |
| --- | --- |

Первый заместитель	Генеральный директор

генерального директор

_____________________ /Е.Н. Стрелин/   	 ________________ /А.А. Зайдыков /	  м.п.                                                                                   м.п.