УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«18» августа 2021 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 280-21 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32110565307 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Торопкина Юлиана Игоревна Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ. |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Монтаж в ТП-229 силового трансформатора ТМГ-400/6, взамен трансформатора ТМГ-250. 2.2 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста, выполненного шинами: фазные (одна полоса в фазе) АД31Т 60х6, нулевая АД31Т 60х6, взамен шин АД31Т 30х5. 2.3 В РУ-0,4 кВ ТП-229 заменить сборные шины прямоугольного сечения АД31Т 30х5 на АД31Т 60х6 (одна полоса в фазе). 2.4 В РУ-6 кВ яч. №1 установить комплект предохранителей ПКТ-102-6-80-20 УЗ взамен предохранителей меньшего номинала и комплект ПК-держателей. 2.5 В РУ-6 кВ в водной панели №2 установить предохранители ППНИ-39-630 взамен аппаратов меньшего номинала. 2.6 В РУ-6 кВ ТП-229 в панеле №3, руб. №3 установить предохранители ПН-2 250/200 А. Новое строительство. 2.7 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от панели №3 руб. №3 РУ-0,4 кВ ТП-229 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, 2-й Тепличный проезд, общей протяженностью 32 метра. 2.8 Демонтаж ж/бетонной опоры №3-00/3. 2.9 Монтаж металлической опоры – 1 шт. 2.10 Монтаж провода СИП-2-3х50+1х54,6 мм2 от пунктовой опоры до опоры №3-01/3 по адресу: г. Саратов, 3-й Тепличный проезд, общей протяженностью 184 метра. 2.11 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.12 Монтаж на опоре №3-01/1 OptiBoxG, в который установить прибор учета расхода электроэнергии – электрический счетчик Меркурий 236 ART-01 PQRS с трансформаторами тока ТТИ-30 150/5. 3. Благоустройство. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов ТП-229 по адресу: г. Саратов, 2-й Совхозный проезд/угол 2-го Тепличного проезда. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-229 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, 2-й Тепличный проезд. ВЛИ-0,4 кВ ТП-229 от пунктовой опоры до опоры №3-01/3 по адресу: г. Саратов, 3-й Тепличный проезд. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 692 112 (Шестьсот девяносто две тысячи сто двенадцать) рублей 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 12.03.2021 г. № 43-2. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.