ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда №2162М от 20.04.2022 года

г. Саратов                                                                                          «____» ___________ 2022 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018г, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Единая сетевая компания», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Малышева Вячеслава Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Внести следующие изменения в договор подряда № 2162М от 20.04.2022 г. (далее по тексту – Договор):

  - Дополнить Договор пунктом 3.2.

«3.2. Календарные сроки выполнения работ по установке прибора учета расхода электроэнергии

Начало выполнения работ – «20» апреля 2022 года.

Окончание выполнения работ – «30»  декабря 2022 года».

  - Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

| Сроки выполнения работ по монтажу КЛ-0,4 кВ от II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-1408 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, пр-кт Энтузиастов, 84. | С 20.04.2022 года по 30.05.2022 года. |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ по установке прибора учета расхода электроэнергии | С 20.04.2022 года по 30.12.2022 года. |

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.

4. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | Подрядчик: ООО «ЕСК» 410015, г. Саратов, ул. Фабричная, зд. 3, стр. 3, офис № 708 ИНН 6451017618 КПП 645101001 Р/с 40702810900000012848 АО Банк «Агророс» г. Саратов к/с 30101810600000000772 БИК 046311772 |
| --- | --- |

Первый заместитель	Директор

генерального директора

_____________________ /Е.Н. Стрелин/   	 ________________ /В.Д. Малышев/

м.п.                                                                                   м.п.