ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда №1987М от 09.06.2022 года

г. Саратов                                                                                          «____» ___________ 2022 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Единая сетевая компания», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Малышева Вячеслава Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 1987М от 09.06.2022 г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:

- Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «09» июня 2022 года.

Окончание выполнения работ – «15» июля 2022 года».

- Строку шестую Приложения № 1 Договора изложить в следующей редакции:

| Сроки выполнения работ | С 09.06.2022 года по 15.07.2022 года. |
| --- | --- |

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.

5. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | Подрядчик: ООО «ЕСК» 410015, г. Саратов, ул. Фабричная, зд. 3, стр. 3, офис № 708 ИНН 6451017618 КПП 645101001 р/с 40702810900000012848 АО Банк «Агророс» г. Саратов к/с 30101810600000000772 БИК 046311772 |
| --- | --- |

Генеральный директор	Директор

_____________________ /С.В. Козин/   	 ________________ /В.Д. Малышев/

м.п.                                                                                   м.п.