Договор подряда № 2388М

г. Саратов										             «05»  августа 2022 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018 г, с одной стороны, и ООО «Энергопласт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ховрина Юрия Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

  - Подрядчик обязуется по Заявкам Заказчика (по форме Приложения № 2) выполнить работы по установке однофазных, трехфазных приборов учета электрической энергии Потребителям на существующих опорах ВЛ-0,4кВ, находящихся в зоне обслуживания ЗАО «СПГЭС», а Заказчик принять и оплатить выполненные работы на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

  - Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1).

  - Подрядные работы выполняются из материала и с использованием оборудования Подрядчика. Приборы учета электрической энергии предоставляются Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за сохранность переданных Заказчиком приборов учета до завершения их монтажа и сдачи результатов работ Заказчику.

  - Настоящий договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп. 2.1.15 п.2.1 Р.2 гл.17 положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 05/22 от 24 марта 2022 года) в целях исполнения Инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Обязательства Подрядчика:

2.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

2.1.2. обеспечить качественное выполнение работ;

2.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

2.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

2.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности.

2.1.6. Незамедлительно предупреждать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые создают невозможность оказания работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2. Обязательства Заказчика:

2.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ в размере, в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные Договором.

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3. Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ в случае непредоставления Заказчиком указанного в Заявке прибора учета.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

2.4.2. Обеспечить фиксацию ограничения доступа специалистов Подрядчика к месту установки прибора учета.

3. Порядок и сроки выполнения работ.

  - Заявка должна содержать исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, в том числе о месте и сроках проводимых работ.

  - В течение указанного в Заявке срока (но не позднее 10 (десяти) дней с момента получения Заявки и прибора учета от Заказчика) Подрядчик обязан приступить к выполнению работ. Монтаж приборов учета производится в соответствии с техническим заданием, техпаспортом и инструкцией завода-изготовителя прибора.

  - Подрядчик несет ответственность за любые повреждения приборов учета и иного имущества Заказчика и третьих лиц, произошедшие при производстве работ, до сдачи результата работ Заказчику по акту приема-передачи.

- Цена договора и порядок расчётов.

4.1. Стоимость работ по договору определяется на основании Локального сметного расчета на конкретный вид работ (Приложение №№ 8-14). Общая стоимость работ за период действия настоящего договора не может превышать 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) 00 коп., в том числе НДС 20 % - 483 333 (Четыреста восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 34 коп. В случае превышения указанной суммы работы по настоящему договору не выполняются и платежи не производятся. Заказчик вправе в период действия настоящего Договора не выбрать в полном объеме указанную сумму. Не заказанные работы не выполняются и не оплачивается, а выплаченный аванс подлежит возврату полностью или частично (в части невыполненных работ).

4.2. 	Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

4.3. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

4.3.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 20 % - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., Заказчик оплачивает в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

4.3.2. окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ, затрат по форме КС-3, и выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком счета Заказчику, для оплаты стоимости работ, срок оплаты, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета.

4.4. Оплата по договору может производиться Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (в случае выполнения работ на сумму, превышающую авансовый платеж).

- Порядок сдачи приёмки работ.

5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по актам о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе.

5.4. При возникновении претензий к объему и (или) качеству выполненных работ Заказчик обязан вместе с Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным в согласованной (неоспариваемой) части (неоспоримая часть — это объем работ, осуществленных без замечаний со стороны Заказчика), направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ в остальной части. Стороны имеют право зафиксировать в акте перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.

При этом Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в согласованной (неоспариваемой) Сторонами части.

5.5. Срок доработки, производимой Подрядчиком за свой счет, не может превышать 7 рабочих дней с момента выявления замечаний заказчиком.

5.6. В случае отказа Подрядчика от выполнения доработок, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- Возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- Соразмерного уменьшения цены настоящего Договора.

5.7. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика к выполненным работам, Подрядчик направляет Заказчику документы, подтверждающие произведенные доработки, и Акт сдачи-приемки выполненных работ на оставшуюся часть работ.

5.8. Подрядчик после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ выставляет счет на оплату выполненного объема работ по настоящему Договору.

- Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, взятых на себя по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения, либо несвоевременного исполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств п.1.1. и п. 3.2 настоящего договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ по настоящему Договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, предусмотренных п. 4.2. настоящего договора, он выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- Гарантия качества.

7.1. Качество выполненной работы должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества работ соответствующего вида.

- Расторжение Договора.

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своиобязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате на срок более 15 (пятнадцати) рабочих дней.

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ, а также переданных приборов учета материалов до расторжения договора

9. Прочие условия.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента исполнения обязательств, взятых на себя сторонами, но не позднее 31.12.2022 г.

9.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон

9.3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

9.4. Все изменения, исправления и дополнения к настоящему договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

9.5. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Саратовской области.

9.6. Стороны заверяют, что обладают законными полномочиями заключить настоящий Договор; лица, подписавшие Договор, имеют все права совершить указанные действия; все действия, условия и требования, которые позволяют сторонам законным образом подписать настоящий Договор, использовать свои права и выполнить свои обязательства по Договору, были должным образом совершены и соблюдены.

9.7. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемыми частями.

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложения № 2: Форма заявки.

Приложение № 3: Схема установки однофазного прибора учета на опоре ВЛ-0,4кВ.

Приложение № 4: Схема установки трехфазного прибора учета на опоре ВЛ-0,4кВ.

Приложение № 5: Схема монтажа трехфазного ввода от прибора учета типа сплит, устанавливаемого на опоре ВЛ, к потребителю с заменой ввода (СИП/СИП).

Приложение № 6: Схема монтажа однофазного ввода от прибора учета типа сплит, устанавливаемого на опоре ВЛ, к потребителю с заменой ввода (СИП/СИП).

Приложение № 7: Схема общего вида модуля сбора и передачи данных типа МИРТ-853, устанавливаемого на опоре ВЛ.

Приложение № 8-14: Локальные сметные расчеты.

- Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | Подрядчик: ООО «Энергопласт» 413107, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Островского, д. 40/1, этаж 1 ИНН 6449100844, КПП 644901001 р/с 40702810029610000916 филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» к/с 30101810200000000824 БИК 042202824 |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора | Директор |
| _____________________/Е.Н. Стрелин/ | ____________________/Ю.О. Ховрин/ |