- Договор подряда № 17КР

г. Саратов 																					                   «21»  сентября 2022 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Мир Строительных Технологий 64» (ООО «МСТ 64»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Галкина Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Предметом настоящего договора является выполнение Подрядчиком работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия в местах проведения неотложных ремонтных работ кабельных линий 0,4/6/10 кВ, находящихся в эксплуатации ЗАО «СПГЭС» и прокладке новых кабельных линий 0,4/6/10 кВ, во исполнение обязательств сетевой организации по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов». Работы производятся по Заявкам на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия (Приложение №10) (далее – «Заявка») на условиях, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в настоящем Договоре, Приложениях.

  - Подрядчик обязуется выполнить работы на условиях договора, в соответствии с единичными расценками, согласованными в Приложениях №2 - №9, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы по согласованной сторонами договора цене, в порядке и в сроки, определенные ими в положениях настоящего договора.

  - Основные требования к проводимым работам, используемым при выполнении работ материалам, указаны в техническом задании (Приложение № 1).

  - Сроки выполнения работ по каждой Заявке согласовываются сторонами договора дополнительно в Заявке на проведение работ (Приложение №10).

  - Настоящий договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 05/22 от 24 марта 2022 года), в целях проведения неотложных ремонтных работ кабельных линий 0,4/6/10 кВ и обязательств сетевой организации по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ по каждой Заявке определяется отдельно, согласно единичным расценкам (цены за каждый вид работ за 1 ед. изм.), которые являются твердыми и устанавливаются Сторонами в Приложениях №2 - №9 к Договору. В Заявке указывается адрес производства неотложных ремонтных работ либо реквизиты (номер, дата) договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

  - Оплата производится Заказчиком отдельно по каждой Заявке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ по Заявке, в течение 7-ми рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 исходя из сметной стоимости единичных цен.

  - Общая стоимость работ за период действия настоящего договора не может превышать 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 коп, в том числе НДС. В случае превышения указанной суммы работы по настоящему договору не выполняются и платежи не производятся. Заказчик вправе в период действия настоящего Договора не выбрать в полном объеме указанную сумму. Не заказанные работы не оплачиваются.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - Сроки выполнения Работ определяются сторонами в Заявке. Срок работ может корректироваться с учетом непредвиденных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, путем его письменного согласования Сторонами.

  - Подрядчик обязуется:

    - Произвести работы качественно, в согласованные сроки, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.2015 г, Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» № 1462 от 06.07.2012 «О порядке проведения работ на подземных коммуникациях и обустройства строительных площадок».

    - Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, предусмотренных действующим законодательством, в части выполняемых им работ, в том числе:

- ППБ 01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Утверждены МВД России 14.12.93 № 536. Зарегистрированы Минюстом России 27.12.93 № 445;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» Утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80. Зарегистрированы Минюстом России 09.08.2001 № 2862;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123. Зарегистрированы Минюстом России 18.10.2002 № 3880;

- Свод правил по проектированию и строительству, безопасность труда в строительстве, отраслевые типовые инструкции по охране труда. Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2 «О своде правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.» Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2003 № 4321;

и несет полную ответственность в случае их нарушения.

    - Обеспечить уборку от строительного мусора и излишков материалов места проведения работ.

  - Подрядчик имеет право привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по договору работ без согласования с Заказчиком. Ответственность за действия привлеченных третьих лиц несет Подрядчик.

  - Заказчик обязуется:

    - До начала работ Подрядчика по настоящему договору выполнить в необходимом объеме работы на объекте по технологическому циклу, предшествующие работам по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Подрядчик сдает работы, выполненные по Заявке, Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 в порядке, определенном в техническом задании (Приложение №1).

  - Подрядчик совместно с Заказчиком участвует в процедуре сдачи комиссии с участием представителя органов местного самоуправления в эксплуатацию восстановленного участка асфальтобетонного покрытия в местах проведения работ. При наличии замечаний со стороны представителя органов местного самоуправления к качеству выполненных работ, Подрядчик обязуется в письменно согласованные сроки за свой счет устранить все выявленные дефекты и недостатки.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему договору в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

  - Если в течение гарантийного периода будут выявлены дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему договору, то Подрядчик обязан за свой счет и в кратчайшие сроки устранить все выявленные дефекты или недостатки.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае невыполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

  - Подрядчик берет на себя все риски, связанные с соблюдением техники безопасности при проведении работ. Заказчик не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью граждан, привлеченных Подрядчиком к проведению работ в рамках данного Договора, равно как за имущественный вред, причиненный гражданам, привлеченным Подрядчиком и третьим лицам.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ по Заявке за каждый день просрочки. В случае задержки выполненных работ на срок свыше 10 (десяти) дней Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости работ по договору.

  - Подрядчик в пределах гарантийного срока несет ответственность за все возможные случаи дорожно-транспортных происшествий, случившиеся по причине возникновения дефектов и недостатков восстановленного асфальтобетонного покрытия, которые явились следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При не достижении согласия Стороны направляют письменные претензии, которые рассматриваются в 15-ти дневный срок с момента их получения.

  - В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения ответа на претензию в 15-ти дневный срок с момента ее получения Сторона, направившая претензию, вправе обратиться для разрешения спора в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными, непредвиденными и непреодолимыми разумными мерами обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, а именно: наводнения, землетрясения, тайфуны и другие стихийные бедствия, военные действия и гражданские беспорядки, изменения в законодательстве и т.п., при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств Сторон по настоящему Договору. При этом срок выполнения указанных обязательств продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

  - Если срок обстоятельств непреодолимой силы превысит 60 дней, любая из Сторон вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор. В этом случае Стороны произведут взаиморасчеты.

9. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

9.1. Стороны гарантируют, что:

•	зарегистрированы в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

•	исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

•	располагают персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимают все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

•	располагают лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

•	являются членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

•	ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

•	ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

•	не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

•	своевременно и в полном объеме уплачивают налоги, сборы и страховые взносы;

•	отражают в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

•	лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

9.2. Если Сторона нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 9.1. настоящего договора, и это повлечет:

•	предъявление налоговыми органами требований к другой Стороне об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов;

•	предъявление третьими лицами, получившими у другой Стороны товары, работы, услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к другой Стороне о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Сторона, не исполнившая гарантии, обязуется возместить другой Стороне потери, которые последняя понесла вследствие таких нарушений.

9.3. Сторона в соответствии со ст. 406.1., Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает другой Стороне все потери последнего, возникшие в случаях, неисполнения гарантированных обязательств, указанных в пункте 9.1. настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Стороны возместить имущественные потери (в т.ч. причиненные убытки и неустойку в соответствии со ст. 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации).

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения Подрядчиком работ по Заявкам на сумму, указанную в п. 2.3. настоящего договора, но не позднее 31.12.2022 года.

  - Заказчик вправе потребовать расторжения договора с Подрядчиком в случае:

- задержки Подрядчиком сроков выполнения работ по Заявке на срок более 10 календарных дней;

- нарушения Подрядчиком условий договора в части качества выполнения работ.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.

  - Стороны договорились, что документы, переданные при помощи электронной связи, имеют юридическую силу до предоставления подлинника соответствующего документа, при этом Стороны обязуются направить подлинник в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправления электронного сообщения.

  - При выполнении обязательств по данному договору стороны руководствуются действующим законодательством.

  - Изменение, дополнение, приостановление, пролонгация договора возможны только по дополнительному письменному соглашению его сторон.

  - Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение №1: Техническое задание.

Приложения №2: Локальный сметный расчет (восстановление 1м2 асфальтобетонного покрытия тротуара (без шва-стыка)).

Приложение №3: Локальный сметный расчет (восстановление 1м2 асфальтобетонного покрытия тротуара).

Приложение №4: Локальный сметный расчет (восстановление 1м2 асфальтобетонного покрытия дороги).

Приложение №5: Локальный сметный расчет (восстановление 1м2 асфальтобетонного покрытия дороги (без шва-стыка)).

Приложение №6: Локальный сметный расчет (устройство 1пог.м бортовых камней дорожных).

Приложение №7: Локальный сметный расчет (замена 1пог.м бортовых камней дорожных).

Приложение №8: Локальный сметный расчет (устройство 1пог.м бортовых камней тротуарных).

Приложение №9: Локальный сметный расчет (замена 1пог.м бортовых камней тротуарных).

Приложение №10: Форма заявки на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283 КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | Подрядчик: ООО «МСТ 64» 410039 г. Саратов, ул. им. В.М. Азина, д. 21 ИНН 6439100669 КПП 643901001 р/с 40702810856000018283 ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |
| --- | --- |

Генеральный директор											Директор

___________________ С.В. Козин								________________ А.Г. Галкин