ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
к договору подряда №1684П от 12.03.2019 года

г. Саратов                                                                                               «___» _________ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора  Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 1684П от 12.03.2019 г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

- Изменить п. 2.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, составляет 313 804 (Триста тринадцать тысяч восемьсот четыре) рубля 06 коп., в том числе НДС 20 % - 52 300  (Пятьдесят две тысячи триста) рублей 68 коп.»

- Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «12» марта 2019 года.

Окончание выполнения работ – «23» февраля 2023 года».

- Строку седьмую Приложения № 1 Договора изложить в следующей редакции:

| Сроки выполнения работ | С 12.03.2019 года по 23.02.2023 года. |
| --- | --- |

- Приложение № 2 к Договору изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему дополнительному соглашению.

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.

7. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | Подрядчик: ООО «ГорЭнергоСервис» 410048 г. Саратов Ново-Астраханское шоссе, д. 119 ИНН 6454074043 КПП 645101001 р/с 40702810956020102008 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |
| --- | --- |

Первый заместитель	Директор

генерального директора

_____________________ /Е.Н. Стрелин/   	 ________________ /А. Н. Куликов/