Договор № _____

на выполнение комплекса кадастровых работ и

работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства

г. Саратов                                                                                        «____» июля  2023 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности № 1 от 11.01.2023, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Саратовское бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Мельникова Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по Заявкам Заказчика (Приложение № 3) выполнять работы, перечень, стоимость и сроки выполнения которых установлены в Спецификации (Приложение № 1).

Заказчик обязуется принимать работы, выполненные в соответствии с условиями настоящего Договора и оплачивать принятые работы, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Исходные данные, виды работ и требования к их выполнению, указаны в Техническом задании (Приложение № 2).

1.3. Настоящий Договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п. 2.1.15. раздела 2 главы 17 Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 04/23 от «31» марта 2023 года).

- Цена договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору не может превышать 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет для оплаты.

2.2. В течение срока действия настоящего Договора Заказчик вправе заказать работы на общую сумму до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 00 копеек. Не заказанные работы не выполняются и не оплачиваются.

2.3. Цены за единицу работ указаны в Спецификации (Приложение № 1).

Стоимость работ, указанных в Спецификации (Приложение № 1) является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.4. Цена работ, подлежащих выполнению по Заявке Заказчика, определяется путем сложения стоимости указанных в Заявке видов работ отдельно по каждому Объекту, за исключением геодезической съемки кабельных линии электропередачи (КЛ) и воздушных (кабельно-воздушных) линий электропередачи (ВЛ/КВЛ/ВЛИ).

Стоимость геодезической съемки кабельных линии электропередачи (КЛ) и воздушных (кабельно-воздушных) линий электропередачи (ВЛ/КВЛ/ВЛИ) рассчитывается исходя из протяженности трассы (траншеи) и не зависит от протяженности и количества объектов (КЛ/ВЛ/КВЛ/ВЛИ), расположенных в трассе (траншее).

2.5. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.6. Оплата работ производится Заказчиком за выполненные на основании Заявки и принятые Заказчиком работы в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, на основании предоставляемого Исполнителем счета.

2.7. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. В стоимость работ, составляющих предмет настоящего Договора, включаются все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора, включая компенсацию всех издержек Исполнителя, стоимость денежного вознаграждения, командировочные и прочие расходы с НДС, стоимость предоставления сведений Единого государственного реестра недвижимости, стоимость подготовки всех сопутствующих документов, а также расходы по подготовке документов, указанных в Техническом задании.

- Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ определены в Спецификации (Приложение № 1).

- Порядок и условия выполнения работ

4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем в соответствии с требованиями Технического задания, нормативно-технической документации.

4.2. Работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем на основании Заявок Заказчика, подписанных уполномоченным представителем Заказчика. Заявка должна содержать перечень Объектов и виды работ.

Перечень Объектов в отношении которых требуется выполнить работы и виды работ, выбираются Заказчиком самостоятельно исходя из собственных потребностей.

4.3. Форма Заявки определена в Приложении № 3 к Договору.

4.4. С Заявкой на выполнение работ Заказчик предоставляет Исполнителю необходимые для их выполнения документы (исходные данные), указанные в Техническом задании (Приложение № 2).

4.5. Способы направления Заявок:

–на электронную почту Исполнителя ooo.sarbti@mail.ru;

–почтовым отправлением по адресу местонахождения Исполнителя;

– путем передачи Исполнителю.

4.6. Адрес электронной почты Заказчика для направления результатов работ:

- ozio-dpo@mail.ru.

4.7. Время проведения геодезической съемки определяется по согласованию Сторон и может быть ограничено периодом времени рабочего дня Заказчика с 08.30 час. до 16.30 час. по местному времени (МСК +1), в случаях, когда при проведении съемки Заказчик признает присутствие представителей Заказчика обязательным.

4.8. Работы выполняются в соответствии с условиями, указанными в Техническом задании.

- Права и обязанности Сторон

5.1. Права Заказчика:

5.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения. Для этих целей Заказчик вправе привлечь лицо, обладающие соответствующими профессиональными знаниями и навыками;

5.1.2. В случае выполнения Исполнителем работ с нарушением условий настоящего Договора, ненадлежащего качества или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения выявленных нарушений и недостатков;

- соразмерного уменьшения установленной п. 2.4 настоящего Договора стоимости работ;

5.1.3. В любое время в течение срока действия Договора в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов до момента получения Исполнителем извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора.

5.2. Обязательства Заказчика:

5.2.1. До начала выполнения работ по Заявке предоставить Исполнителю, имеющиеся в наличии у Заказчика документы (исходные данные), указанные в Техническом задании (Приложение № 2).

5.2.2. Принимать результаты выполненных работ, в порядке и сроки, установленные в Разделе 6 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

5.2.3. Оплачивать фактически выполненные и принятые работы в порядке, установленном п.2.5 и п. 2.6 настоящего Договора;

5.3. Права Исполнителя:

5.3.1. Не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 5.2.1 настоящего Договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.2 Договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

5.3.2. Получать своевременно оплату за фактически выполненные и принятые Заказчиком без замечаний работы, в порядке, установленном п.2.5 и п. 2.6 настоящего Договора;

5.2.3. С письменного согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему Договору привлекать Субисполнителей.

Исполнитель несет ответственность за действия указанных лиц как за свои собственные.

5.4. Обязательства Исполнителя:

5.4.1. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение №2);

5.4.2. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

5.4.3. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии условиями настоящего Договора;

5.4.4. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субисполнителями;

5.4.5. Своевременно и за свой счет устранять недостатки выполненных работ, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Исполнителя;

5.4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с Субисполнителем предоставлять Заказчику информацию о заключенном договоре: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения Субисполнителя, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договора с Субисполнителем);

5.4.8. По требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить Заказчику свидетельства о поверке используемых при выполнении работ приборов и средств измерений, сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие соответствие материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, требованиям ГОСТов, техническим условиям производителя и удостоверяющие их качество;

5.4.9. Согласовывать с Заказчиком сведения о параметрах земельных участков, границах сервитута, объектов электросетевого хозяйства и их охранных зонах;

5.4.10. По требованию Заказчика возместить убытки, возникшие в связи неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

К указанным убыткам относятся любые расходы, которые понесены или должны быть понесены Заказчиком, в том числе (но не ограничиваясь) выплаты третьим лицам, судебные расходы, штрафы в случае привлечения к административной ответственности, иные расходы;

5.4.11. Сдавать Заказчику результаты выполненных работ по Заявкам и Отчеты об их выполнении по форме, установленной Приложением № 4;

5.4.12. По требованию Заказчика сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования.

5.4.13. По окончании выполнения работ по Договору передать Заказчику:

- Итоговый Отчет о выполнении работ по форме, установленной Приложением № 4;

- Сводный план расположения ОЭХ (сводный файл геодезической съемки).

- Порядок сдачи-приемки выполненных работ

6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым Сторонами.

6.2. В период с 20 по 25 число каждого месяца по результатам выполнения работ по Заявке Исполнитель представляет Заказчику: документы, являющиеся результатом работ в соответствии с Техническим заданием, в том числе Отчет по форме, установленной Приложением № 4, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный со стороны Исполнителя, - в 2 (двух) экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанную со стороны Исполнителя, - в 2 (двух) экземплярах, с указанием Объекта (реестрового номера его охранной зоны, реквизитов решения о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства, реквизитов постановления администрации муниципального образования «Город Саратов» об установлении ПС, реестрового номера ПС) в отношении которого выполнены предусмотренные Договором работы.

6.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, осуществляет приемку выполненных работ и направляет Исполнителю подписанные со стороны Заказчика:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 1 (одном) экземпляре,

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 1 (одном) экземпляре,

или мотивированный отказ в приемке работ.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям Договора, нормам действующего Законодательства, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ, направив мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ в срок, установленный п. 6.3 Договора.

6.5. При отсутствии у Заказчика замечаний к результатам выполненных работ, в том числе, когда такие недостатки имеются, но не выявлены или не могут быть выявлены Заказчиком при приемке работ, Заказчик обязан подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и в срок, установленный п. 6.3 Договора, направить данные документы в адрес Исполнителя в количестве экземпляров, указанном в Техническом задании.

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки выполненных работ недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок после их обнаружения.

6.7. Исполнитель обязан устранить недостатки выполненных работ, в том числе скрытые в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Заказчика информации о необходимости их устранения.

6.8. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 6.1-6.5 Договора.

- Качество работ

7.1. Гарантия качества результата выполненных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ.

7.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании и настоящем Договоре, нормам действующего законодательства и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего Договора.

7.3.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить Исполнителю в течение срока, указанного в п. 7.1 настоящего Договора.

7.4. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается соразмерно периоду времени устранения данных недостатков.

- Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, в том числе за допущенные по вине Исполнителя ошибки, воспроизведенные в Едином государственном реестре недвижимости.

8.3. Исполнитель не несет ответственность за ошибки, допущенные по результатам выполненных работ, если они связаны с ненадлежащим качеством исходных данных, представленных Заказчиком.

8.4. При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ, Исполнитель обязан в течение гарантийного срока по требованию Заказчика безвозмездно устранить недостатки, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ.

8.5. В случае неисполнения Исполнителем, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 Договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему Договору, за каждый день просрочки.

8.6. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.6 Договора, он уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

8.7. В случае непредставления Исполнителем информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 5.4.7 и п. 5.4.8, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего Договора.

8.8. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- Расторжение Договора

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.2. Условия расторжения Договора.

9.2.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях (в том числе, но не исключительно):

- задержки Исполнителем начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

- нарушения Исполнителем срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Исполнителя, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

- нарушения Исполнителем техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

- установления несоответствия Исполнителя требованиям, указанным в документации о закупке и установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, по результатам которой заключен настоящий договор;

- установления факта проведения процедуры ликвидации Исполнителя или принятия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установление факта наличия у Исполнителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Исполнителя, не принято (договор по итогам закупки у единственного поставщика не заключен);

- установление факта наличия у Исполнителя - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;;

- установление факта привлечения Исполнителя к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Исполнителя в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта отсутствия у Исполнителя исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- установление факта отсутствия у Исполнителя прав использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

- установления факта содержания сведений об Исполнителе в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Исполнителя.

9.3. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 9.2.1 и п. 9.2.2 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9.4.3. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю, фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

9.4.4. Исполнитель обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.

- Заключительные положения

10.1. Лица, уполномоченные Заказчиком, на осуществление взаимодействия с Исполнителем в процессе исполнения Договора:    Тюков    Игорь   Владимирович,   Котлов

Андрей Владимирович телефон: телефон: (845-2) 24-78-87;  Адрес электронной почты: ozio-dpo@mail.ru.

10.2. Лица, уполномоченные Исполнителем, на осуществление взаимодействия с Заказчиком, в процессе исполнения Договора: Лобочков Владимир Викторович телефон: (845-2) 57-95-97; Адрес электронной почты: sarbti64@mail.ru

10.3. Заявки на выполнение работ направляются Заказчиком в адрес Исполнителя до «31» декабря 2023 года. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон по нему.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.6. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение №1:

Спецификация.

Приложение № 2:

Техническое задание.

Приложение №3:

Форма Заявок на выполнение работ.

Приложение №4:

Форма Отчета о выполнении работ.

Приложение №5

Форма Плана земельного участка.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | Исполнитель: ООО «Саратовское БТИ» 410031, г. Саратов ул. Кузнечная, д. 28/42, помещ. 2,3 ИНН 6452106211, КПП 645201001 р/с 40702810629010001915 Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» к/с 30101810200000000824 БИК 042202824 |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора _________________ Е.Н. Стрелин | Генеральный директор _____________________ Д.А. Мельников |