ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения | № 73 |
| --- | --- |
| Номер закупки на общероссийском официальном сайте | № 31300278075 |
| Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Рузанова Светлана Николаевна 8 (845 2) 27-95-63, ruzanova.sn@spgs.ru |
| Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| Место выполнения работ | Российская Федерация, г. Саратов - капитальный ремонт помещения № 211 административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40; - капитальный ремонт помещения № 322 административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40; - капитальный ремонт пола коридора 3-го этажа административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40; - капитальный ремонт фасада здания по адресу: г. Саратов, пос. Первомайский, 5-й проезд, № 16; - капитальный ремонт помещения бокса у проходной автотранспортного цеха административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40; - капитальный ремонт помещения сторожей административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Состав работ по ремонту помещения № 211 административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительные работы – демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных коробок, установка и крепление наличников, заделка трещин в кирпичных стенах, разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, демонтаж и монтаж оконных коробок, демонтаж и монтаж подоконников, устройство подвесного потолка. 3. Отделочные работы – штукатурка внутренних стен, окраска стен, оклейка стен обоями. 4. Вывоз мусора |
| Состав работ по ремонту помещения № 322 административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Электромонтажные работы – демонтаж старой проводки, монтаж проводки в штробе, за подвесным потолком, монтаж выключателей, розеток, светильников, сборка распределительного щитка. 3. Строительные работы – демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, заделка трещин в кирпичных стенах, разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, демонтаж и монтаж оконных коробок, демонтаж и монтаж подоконников, устройство подвесного потолка, 4. Отделочные работы – штукатурка внутренних стен, окраска стен, оклейка стен обоями. 5. Вывоз мусора |
| Состав работ по ремонту пола коридора 3-го этажа административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительные работы – снятие напольного покрытия (линолеума), демонтаж плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов. 3. Вывоз мусора |
| Состав работ по ремонту фасада здания по адресу: пос. Первомайский, 5-й проезд, № 16 | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Отделочные работы – штукатурка фасада, окраска фасада, смена обделок из листовой стали. 3. Вывоз мусора |
| Состав работ по ремонту помещения бокса у проходной автотранспортного цеха административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительные работы – ремонт пола (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), облицовка ворот стальным профилированным листом. 3. Отделочные работы – штукатурка внутренних стен, окраска стен, окраска потолка. 4. Вывоз мусора |
| Состав работ по ремонту помещения сторожей административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Электромонтажные работы – демонтаж старой проводки, монтаж проводки в штробе, за подвесным потолком, монтаж выключателей, розеток, светильников, сборка распределительного щитка. 3. Строительные работы – демонтаж дверных коробок, монтаж металлическим дверных коробок с навеской дверных полотен, демонтаж дверных полотен, установка наличников, заделка трещин в кирпичных стенах, разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, демонтаж и монтаж оконных коробок, демонтаж и монтаж подоконников, устройство подвесного потолка. 4. Отделочные работы – штукатурка внутренних стен, окраска стен, оклейка стен обоями. 5. Вывоз мусора |
| Код ОКДП | 4560521 |
| Код ОКВЭД | 45.31 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 1 294 251 (один миллион двести девяносто четыре тысячи двести пятьдесят один) рубль 94 копейки, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ - капитальный ремонт помещения № 211 административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 | с 03.06.2013г. – 30.09.2013 г. |
| Срок выполнения работ - капитальный ремонт помещения № 322 административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 | с 03.06.2013г. – 30.09.2013 г. |
| Срок выполнения работ - капитальный ремонт пола коридора 3-го этажа административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 | с 03.06.2013г. – 30.09.2013 г. |
| Срок выполнения работ - капитальный ремонт фасада здания по адресу: г. Саратов, пос. Первомайский, 5-й проезд, № 16 | с 03.06.2013г. – 30.09.2013 г. |
| Срок выполнения работ - капитальный ремонт помещения бокса у проходной автотранспортного цеха административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 | с 03.06.2013г. – 30.09.2013 г. |
| Срок выполнения работ - капитальный ремонт помещения сторожей административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 | с 03.06.2013г. – 30.09.2013 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | С 25.04.2013 года до 14:00 20.05.2013 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 333, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный общероссийский сайт, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) | 20.05.2013 г. 15:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 20.05.2013 г. 15:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 22.05.2013 г. 15:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 27.05.2013 г. 15:00 |
| Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 50% от цены договора авансом в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора; - 50% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок | Со дня размещения на официальном общероссийском сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 333, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |